江苏省交通运输节能环保

“十三五”发展规划

江苏省交通运输厅

二〇一六年十二月

目 录

一、总结回顾	1

（一）发展成效	1

（二）存在问题	7

二、形势与要求	8

三、思路与目标	11

（一）指导思想	11

（二）基本原则	12

（三）发展目标	13

四、主要任务	17

（一）注重结构优化与能效水平的提升，推进节能降碳	17

（二）全面开展交通运输污染综合防治，改善环境质量	18

（三）推进重要交通干线沿线环境综合整治，加强生态保护	19

（四）积极推进资源节约集约循环利用，有效利用资源	20

（五）加强节能环保技术装备推广应用，强化创新驱动	20

（六）完善交通运输节能环保管理体系，提升监管能力	21

五、专项行动与重点工程	22

（一）船舶污染防治专项行动	22

（二）港口节能环保专项行动	23

（三）绿色交通基础设施建设工程	24

（四）绿色交通示范区创建工程	26

（五）绿色交通示范企业创建工程	27

（六）绿色交通管理服务能力提升工程	27

六、保障措施	29

附件	31

- 前 言

绿色交通是我省交通运输行业推进生态文明建设的战略举措和落实“强富美高”新江苏建设要求的具体实践，对推进现代综合交通运输体系建设具有引领作用。节能环保是转变交通运输发展方式的重要抓手，是绿色交通发展的核心内容。

“十三五”时期是我省交通运输转型升级、提质增效的关键时期，面对日趋紧迫的资源环境约束，行业发展必须全面落实绿色发展理念，依靠结构调整、科技进步和制度创新，不断提升节能环保工作的科学性和系统性。

依据《江苏省“十三五”综合交通运输体系发展规划》、交通运输部《交通运输节能环保“十三五”发展规划》等要求，江苏省交通运输厅组织编制了《江苏省交通运输节能环保“十三五”发展规划》。本规划涵盖公路、水路、城市客运等领域，包括节能降碳、污染防治、资源节约、生态保护、行业监管等内容，是指导我省“十三五”期间交通运输节能环保工作的纲领性文件，将对我省交通运输绿色发展发挥重要的指导作用。

- 一、总结回顾

“十二五”期间，我省交通运输行业根据国家、省部关于生态文明建设、污染防治和节能环保的各项工作要求，深入贯彻绿色发展理念，扎实开展绿色循环低碳交通运输体系建设，加快调整交通运输结构、装备结构、能源消费结构，优化交通运输组织，加强节能环保科技创新与推广应用，健全完善节能环保法规标准和监测管理体系，各项工作取得了良好的成效。经过五年的努力, “十二五”规划设定的主要节能环保任务和目标顺利完成，其中营运车辆、营运船舶、港口生产能耗强度相比2010年分别下降8.8%、11.2%、9.6%，超额完成“十二五”规划目标，为构建绿色交通运输体系奠定了坚实的基础。

- （一）发展成效

1、行业节能环保工作意识不断增强

全面推进试点示范。省政府与交通运输部签署《共同推进江苏绿色循环低碳交通运输体系建设框架协议》，在国内率先开展绿色循环低碳交通运输示范省建设，创建一批绿色交通城市、绿色公路和绿色港口，其中宁宣绿色公路、连云港港绿色港口率先通过交通运输部验收，分别成为国内首个绿色公路和绿色港口，建设芜申线（南京段）和丹金溧漕河（常州段）绿色航道示范项目，常州、淮安、南通成为交通运输部首批交通运输能耗监测试点城市，开展江苏省交通运输环境监测网络试点工程建设。“十二五”期间，还先后推出覆盖节能减排装备和工艺、智能交通、绿色汽修等领域2批22个省级节能减排示范项目。部省两级示范项目的开展，对绿色交通发展起到良好的引导带动和示范作用，显著提高了行业节能环保意识。

加强多部门协作。在推进港口岸电应用、港口粉尘防治、船型标准化、天然气加气站点规划布局、新能源汽车推广应用、淘汰黄标车、营运车船污染防治、以及引导发挥市场主体作用等方面，加强省级部门协作，取得了显著成效，初步构建了合力推进交通运输节能环保的工作机制。

切实加强宣传部署。组织实施“节能宣传周”、“公交出行周”、“驾驶节能全民体验”等主题宣传活动，组织召开了“江苏省交通运输行业节能减排示范项目推进会”、“江苏交通运输能耗监测统计培训交流会”等专题工作会议，节能环保意识融入行业各项工作中。

2、行业节能降碳工作取得实效

运输组织不断优化。一是积极推进客运班线公司化经营，省内市际、县际以上公路客运班线公司化率提升到81%，在全国率先对800公里以上公路长途客运实施接驳运输。二是大力推进多式联运发展，铁水联运发展迅速，连云港港集装箱铁水联运被列为全国示范项目并率先实施取得良好成效，公铁联运加快发展，无锡众盟物流等多家提供“门到门”一体化服务的综合运输企业应运而生。三是积极推进甩挂运输发展。全国率先组建甩挂运输联盟实体，部省两级甩挂运输试点企业达44家，其中国家级试点企业11个，总量居全国第一。

运输生产装备结构不断完善。清洁能源与新能源车船应用得到广泛推广，行业能源消费结构得到优化。全省清洁能源营运车辆数达到7.11万辆，新能源营运车辆1.2万辆。营运客车、营运货车、公交车、出租车中清洁能源与新能源车辆占比分别达到17.4%、0.5%、47.5%、74.1%。营运船舶天然气应用实现从无到有的转变，完成7艘LNG动力船舶的改造工作，启动58艘LNG动力船舶新建工作，水上加气服务体系也正在推进。船型标准化工作得到推进，全省累计拆解改造船舶4984艘。港口装卸机械使用清洁能源和新能源的比例不断提高，完成107台集装箱码头轮胎式起重机（RTG）“油改电”改造，集装箱码头电动RTG占比已达到80%以上，码头电动起重机覆盖率已达95%。完成港口岸电系统建设643套，其中高压岸电7套，低压岸电系统113套，小容量岸电系统523套。全省交通运输行业天然气及电力消费比重显著提升，汽油消耗占比相比2010年下降约4个百分点。

3、资源利用效率显著提升

土地、岸线等资源节约集约利用水平提高。推进综合客运枢纽、大型公共交通枢纽用地的综合立体开发；连云港港、苏州港等省内亿吨大港从规划开始，大力发展集约化、专业化、现代化港区，提高港口岸线资源利用效率；全省旧路改扩建，因地制宜采取“低路堤”、“以桥代路、以隧代路”等措施减少用地；航道采用运泵一体施工船舶，减少占用土地。

资源循环利用技术得到积极推广。沥青温拌、冷热再生等各类路面再生技术在全省公路养护大中修工程中的应用率达40%以上，沥青路面旧料循环利用率达100%，温拌混合料占比达8%。机场航站楼、综合客运枢纽等场站建设中配套建设雨水和中水回收装置，实现水资源循环利用。航道整治工程中实施弃土、石和砼综合利用。

4、交通运输环境工作有效开展

注重交通规划及建设项目的环境影响评价工作。各项交通运输规划同步进行环评规划编制，以规划指导交通建设环保工作。在交通基础设施建设过程中严格遵守“三同时”原则，全面推行“绿色施工”，完善建设项目环保工作监督管理制度，同时加强交通基础建设运营过程中的环境保护工作。

重视交通运输行业污染监测和防治。开展公路环境保护工作及污染现状调查、环境监测网试点建设，在沪宁、宁宣等高速公路及干线公路沿线加强碳汇林建设；在公路水运工程建设施工过程中积极开展扬尘治理；在航道推广实施生态护岸技术，加强船舶垃圾回收站、油污水回收装置的建设，在建水上服务区的垃圾回收和船舶废油处理装置覆盖率达到100%；加强码头、场站等地装卸作业及物料堆场的扬尘防治，全省老旧散货码头粉尘防治率达到70%，新建码头粉尘防治率达到100%。组织研发排放达标、实用可靠的船舶生活污水处理装置，全省符合规定条件的400总吨及以上吨位3470艘船舶均完成了改造，完成量居全国第一，约占全国累计完成量的47%。开展以“倡导节约资源、保护环境”为主题的“绿色汽修”创建，绿色汽修示范企业已达到193家，二类以上维修企业“绿色汽修”开展率达到70%。

5、节能环保技术优势得到强化

节能环保科技投入力度不断加大。积极支持交通运输企事业单位开展交通运输节能环保前瞻性与实用性技术研发和应用工作。“十二五”期间，省厅累计投入2373万元，组织开展85个省级节能环保科研项目，研究内容覆盖基础设施建设养护运营各环节的节能环保技术/设备/材料研究、新能源及清洁能源装备技术应用研究、交通运输燃料消耗监测技术设备和平台研究、节能效益测算评价、节能环保发展策略、行业管理机制创新等领域，对提升行业节能环保科技创新能力和技术应用水平发挥重要作用。

一批节能环保技术得到推广应用。靠港船舶使用岸电、港口皮带机智能控制系统、节能照明、绿色汽修、节能驾驶等一批成熟先进的节能环保技术在全省得到有效的示范和推广，行业节能环保产业逐渐形成。连云港港靠港船舶使用岸电项目被列为交通运输部节能减排示范项目，依托该示范项目形成的岸电技术标准正在争取上升为国家标准。皮带机智能控制技术在煤炭港口生产中得到应用推广。在全国率先开展了绿色汽修和节能驾驶技术的研究推广，制定实施了《江苏省机动车维修业节能环保技术规范》，编制了《安全与节能驾驶读本》培训教材，年均培训学员100多万人。“乔森节油法”等节能驾驶技术在全省得到推广应用。高速公路、长三角干线航道船闸水上ETC覆盖率达到100%。

6、行业节能环保管理水平稳步提升

节能环保组织保障能力得到强化。省厅及各设区市均成立了低碳交通与节能减排工作领导小组，保障行业节能环保工作的顺利开展。省厅组织成立“江苏省交通节能减排工程技术研究中心”以及“江苏交通运输行业能耗排放监测统计中心”，为行业节能环保工作提供技术支持。发布了《江苏省公路水路交通运输节能减排“十二五”规划纲要》、《江苏省绿色循环低碳交通运输发展规划（2013-2020年）》、《江苏省交通运输行业节能减排工作考核办法》、《江苏省内河船用天然气加气站专项发展规划》和《江苏省公路客货运输LNG加气站点布局规划》，制定年度节能环保重点工作计划，将各设区市交通运输主管部门节能减排工作纳入年度综合考核。

节能环保制度标准体系初步建立。着力完善行业节能环保政策标准，印发了《江苏省交通运输科技节能减排项目管理办法》，并与省财政厅联合发布了《江苏省省级交通运输节能减排专项资金管理办法》。研究制定了包括甩挂运输、天然气车辆推广应用等节能环保政策措施，在汽车节能驾驶、港口节能环保、船型标准化、普通国省道沥青路面再生技术、机动车维修等方面出台指导意见、实施方案以及地方标准规范等。

率先建设行业能耗监测统计体系。在全国率先开展交通运输能耗监测统计体系建设，初步建成全省交通运输能耗监测统计报表制度、数据报送机制和信息化平台，省级能耗监测试点工作以及常州、淮安、南通三个部级交通运输能耗监测试点城市的建设工作有序推进。初步建立了在线监测与现场核查相结合的数据采集核实制度，有效保障能耗数据的准确性。

初步建立行业节能减排财政激励机制。设立省级交通运输节能减排专项资金，“十二五”期间，中央及省级财政分别累计投入2.84亿元和1.29亿元交通运输节能减排专项资金，共支持全省17个部省级区域性主题性项目及242个常规性项目，带动社会投资74.38亿元，专项资金补助和引导的项目共完成节能量61.7万吨标准煤，替代54.1万吨标准油，促进了交通运输行业节能环保水平显著提升。

- （二）存在问题

尽管我省交通运输节能环保工作取得了一定的成绩，但与生态文明建设、现代综合交通运输体系建设和绿色循环低碳交通运输示范省建设的更新更高要求相比，还存在一定的差距和不足，绿色交通发展理念和节能环保管理措施尚未完全贯彻落实到交通运输发展的各领域和全过程。

1、交通运输清洁能源及新能源使用比重总体偏低，能源利用效率尚需提高。

全省交通运输行业天然气及电力使用比重不到10%，清洁能源及新能源运输车辆占营运车辆总保有量的比例为9.6%，其中LNG营运货车占营运货车总量的比例仅为0.4%。天然气船舶推广应用进度缓慢。不同运输方式间缺乏有效衔接的现象仍较普遍，高效运输组织推广相对缓慢，节能环保运输装备、技术和产品应用范围不够，影响了行业整体能效的提升。

2、行业污染防治与绿色交通监管能力亟待加强。

针对大气污染防治、水污染防治、生态修复等新兴领域，行业在技术创新与应用、监督管理和协调机制等方面的基础性和研究性工作储备不足，科研成果转化和新产品、新技术的推广应用有待加强。行业节能环保基础数据及监测统计分析能力薄弱。交通运输节能环保政策制度与标准规范体系尚不健全。

3、节能环保工作保障激励体系有待完善。

行业节能环保评估考核激励体系有待优化，对企业节能环保工作的激励和约束机制有待进一步完善。

- 二、形势与要求

“十三五”时期，是江苏省高水平全面建成小康社会的重要阶段，也是充分发挥“绿色交通”引领作用、基本建成现代综合交通运输体系和绿色循环低碳交通运输示范省份的重要阶段，交通运输节能环保工作面临新的形势与要求：

1、实现“强、富、美、高”新江苏建设要求交通运输行业绿色发展。

党的十八大和十八届三中、四中、五中全会对生态文明建设做出了顶层设计和总体部署，提出“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”。为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 贯彻《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》精神，省委省政府下发了《江苏省委省政府关于加快推进生态文明建设的实施意见》，强调要坚持把生态文明作为“迈上新台阶、建设新江苏”的重要标杆，推进生态文明建设不断取得新成效，谱写好美丽中国的江苏篇章。

交通运输是资源消耗型行业，要实现与生态环境和谐发展，必须坚持绿色发展理念，通过制度设计、技术进步和结构调整，在更加广泛的领域和更加深入的层面推进节能降碳、资源节约循环高效利用、加大污染治理及生态修复，以绿色发展的交通运输支撑我省社会经济发展。

2、应对气候变化新目标和能耗排放双控机制要求交通运输行业低碳发展。

我国在国际气候谈判中已确定到2030年左右二氧化碳排放达到峰值并争取尽早达峰，到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20％左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60％-65％。《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求全面推动能源节约，严格控制能源和煤炭消费总量，建立能源消费总量和碳排放总量双控机制。交通运输是能源消耗和温室气体排放的三大来源之一，因此，为支撑保障国家2030年达峰目标实现，交通运输行业在未来一段时间内将承担艰巨的减排任务。

“十三五”时期，我省交通运输行业的能源消费量和二氧化碳排放量将保持继续增长态势，预测到2020年，我省交通运输行业能源需求总量约为1625万吨标煤，二氧化碳排放总量约为3200万吨，我省交通运输行业应对气候变化工作以及能源资源约束将面临更严峻的形势。要求交通运输行业通过更加有力的管理措施和更加高效的技术手段，不断优化用能结构，节约燃料消耗，减少温室气体和污染物排放，支撑全国交通行业减排任务和我省节能降碳目标实现。

3、污染防治计划要求交通运输行业强化红线意识，实现清洁发展。

人民群众对改善生态环境质量的期待日益强烈。国务院先后发布了《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》，我省也相继发布了《江苏省大气污染防治条例》和《江苏省长江水污染防治条例》等。为落实国家污染防治行动计划的任务和目标，交通运输部也出台了《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》、《珠三角、长三角、环渤海（京津冀）水域船舶排放控制区实施方案》，长三角区域联合发布了《关于长三角区域协同推进港口和船舶大气污染防治的工作方案》。一系列的污染防治行动计划和要求，均把交通运输领域的机动车尾气排放、船舶与港口污染防治等内容列入其中，并要求在“十三五”期间取得关键性突破。

全省交通运输行业必须强化责任感和使命感，严格落实国家和省政策要求，加强红线意识，以完善法规、标准、规范为基础，强化标准的制定执行、限值准入、强制退出、加强节能环保跟踪评估等，坚守交通发展的底线，努力实现交通运输清洁发展。

4、现代综合交通运输体系建设要求交通运输行业全面发挥绿色交通的引领作用。

《江苏省“十三五”综合交通运输体系发展规划》将基本建成现代综合交通运输体系作为交通运输行业“十三五”发展目标，要求到2020年，我省交通运输可持续发展能力显著增强。这就迫切需要全省交通运输行业构建节约资源、减少排放、治理污染、保护环境之间的协同推进机制，全面提升交通运输发展的经济、社会、环境等方面综合效益，优化交通基础设施结构、运输组织结构、运输装备结构和能源消耗结构，加快投资结构和运输结构调整优化，拓展绿色发展空间。通过技术进步推动绿色发展，通过政策制度创新形成绿色交通发展的长效机制，推动交通运输切实转入集约化、内涵式的发展轨道。

- 三、思路与目标

- （一）指导思想

认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以推进生态文明建设和落实“强富美高”新江苏建设要求为指引，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，紧紧围绕基本建成现代综合交通运输体系的发展目标，充分发挥政府引导作用和企业主体作用，将绿色发展理念落实到交通运输发展的各方面和全过程，突出管理创新、技术创新和体制机制创新，以推进行业结构调整、转型升级、提质增效为核心，以实施专项行动与重点工程为抓手，重点推进节能降碳、污染防治、资源节约等领域工作，强化监测统计等基础能力建设，加强绿色交通文化建设，加快建成绿色交通运输体系。

- （二）基本原则

绿色引领，转型发展。坚持交通运输绿色循环低碳发展，实施科学的综合交通运输规划，推进交通运输基础设施绿色发展，强化污染防治和生态保护，推广清洁能源运输装备，发展高效运输组织方式，提升行业治理能力水平。

政府引导，企业主体。绿色交通的发展必须充分发挥政府引导与企业主体作用，政府在政策法规和标准建设、监督管理、资源优化配置等方面履行好职责；企业在运输生产装备升级、运输组织优化、能源消费结构调整、节能环保技术创新和应用等方面充分发挥主体作用。

问题导向，重点突破。我省处于构建现代综合交通运输体系的阶段，在节能降碳、污染防治、生态保护、资源节约等主要领域，有针对性地实施一批专项行动与重点工程，推动我省绿色交通建设取得突破性进展。

示范带动，全面推进。在绿色循环低碳交通运输示范省建设的基础上，在污染防治、生态修复、机制创新等方面开展一批示范项目建设，总结经验、形成标准、加强推广，推进全行业绿色发展水平提升。

- （三）发展目标

到2020年，基本建成绿色交通运输体系。行业能源利用效率不断提高、能源消费结构得到显著改善；国家各项污染防治行动要求得到全面落实，行业污染物排放得到有效控制，污染应急处置能力进一步提升；重要交通干线沿线环境得到全面提升，资源节约集约与循环利用水平全面提高；节能环保制度标准体系及管理体制机制进一步完善，行业监管能力显著提升；全面完成绿色循环低碳交通运输示范省份建设任务。“十三五”期间累计形成230万吨标煤节能能力和650万吨二氧化碳减排能力。

——行业能耗和碳排放强度显著下降。与2015年相比，营运客车单位周转量能耗、CO2排放强度分别下降2.1%、2.6%，营运货车单位周转量能耗、CO2排放强度分别下降6.8%、8%，营运货船单位周转量能耗、CO2排放强度分别下降6%、7%，城市客运单位人次能耗、二氧化碳排放分别下降10%、12.5%，港口生产单位吞吐量综合能耗、CO2排放强度分别下降2%和2%。

——能源消费结构得到显著改善。节能环保型运输车辆、船舶、装备、设备得到广泛应用，到2020年，道路水路运输电力及天然气能耗占比达到10.5%，太阳能、风能等可再生能源在有条件的领域和区域得到推广。

——行业污染物排放得到有效控制。长三角水域江苏船舶排放控制区靠港船舶使用燃油的含硫量不超过5000mg/kg。到2020年，规模以上港口船舶油污水和船舶垃圾接收设施覆盖率达到100%，主要港口粉尘综合防治率达到100%。

——重要交通干线沿线环境得到全面提升。实现全省铁路线路安全保护区内、普通国省道公路和高速公路、干线航道可视范围内，影响环境的“脏乱差”问题得到全面整治，违法设施及广告得到全面清理。

——资源集约循环利用水平全面提高。土地资源、岸线资源及通道资源的利用效率不断提升，路面材料、疏浚土、港口及高速公路服务区污水的循环利用率进一步提高。

——行业节能环保监管能力显著提升。绿色交通政策制度和标准规范体系进一步完善，交通运输节能减排监测统计考核体系基本建立，建成覆盖全省的监测统计平台。

——绿色交通基础设施建设持续推进。全面完成绿色循环低碳交通运输示范省份建设任务。推进其余七个设区市绿色交通城市建设，“十三五”期间新（改）建的一级及以上干线公路、主要港口、三级及以上干线航道、重要交通枢纽要按照绿色标准要求建设。

“十三五”交通运输行业节能环保发展目标如下表所示。

江苏省交通运输节能环保“十三五”发展目标

| 主题 | 序号 | 指标 | 单位 | 目标值 | 目标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗及碳排放总量及 强度指标 | 1 | 道路水路运输、港口生产累计节能能力 | 万吨标煤 | 230 | 预期性 |
|  | 2 | 道路水路运输、港口生产累计二氧化碳减排能力 | 万吨 | 650 | 预期性 |
|  | 3 | 营运客车单位运输周转量能耗和二氧化碳排放下降率 | % | 能耗2.1、CO2排放2.6 | 预期性 |
|  | 4 | 营运货车单位运输周转量能耗和二氧化碳排放下降率 | % | 能耗6.8、CO2排放8 | 预期性 |
|  | 5 | 营运货船单位运输周转量能耗和二氧化碳排放下降率 | % | 能耗6、CO2排放7 | 预期性 |
|  | 6 | 城市客运单位人次能耗下降率和二氧化碳排放下降率 | % | 能耗10、CO2排放12.5 | 预期性 |
|  | 7 | 港口生产单位吞吐量综合能耗下降率和二氧化碳排放下降率 | % | 能耗2、CO2排放2 | 预期性 |
| 能源结构 | 8 | 道路水路运输电力及天然气能耗占比 | % | 10.5 | 预期性 |
|  | 9 | 港作机械的电力及天然气能耗占比 | % | 70 | 预期性 |
|  | 10 | 内河运输船舶能源消耗中液化天然气占比增长率 | % | 200 | 预期性 |
|  | 11 | 城市公交新能源及清洁能源车辆保有量增长率 | % | ≥25 | 预期性 |
| 资源集约 循环利用 | 12 | 沥青路面旧料再生率 | % | 50 | 预期性 |
|  | 13 | 路面旧料循环利用率（含回收后再利用和就地利用） | % | 90 | 预期性 |
| 环境保护与 污染防治 | 14 | 长三角水域江苏省船舶排放控制区内船舶使用燃油的含硫量 | mg/kg | ≤5000 | 约束性 |
|  | 15 | 规模以上港口船舶油污水和船舶垃圾接收设施覆盖率 | % | 100 | 预期性 |
|  | 16 | 港口粉尘综合防治率 | % | 70 | 预期性 |
|  | 17 | 靠港船舶岸基供电系统总数 | 套 | ≥2500 | 预期性 |
| 能力提升 | 18 | 交通运输能耗监测统计覆盖率 | % | 100 | 预期性 |
|  | 19 | 交通运输节能环保绩效评价考核实施率 | % | 100 | 约束性 |

注：①规划目标指标的基准年为2015年。②目标属性：预期性目标是政府期望的发展目标，主要依靠市场主体的自主行为来实现。约束性目标是政府在公共服务和涉及公共利益领域对有关部门提出的工作要求，政府要通过合理配置公共资源和有效运用行政力量，确保有关目标的实现。

- 四、主要任务

围绕节能降碳、污染防治、资源节约、生态保护、科技创新以及行业监管，持续推进绿色循环低碳交通运输示范省建设，提升行业节能环保发展水平。

- （一）注重结构优化与能效水平的提升，推进节能降碳

继续推进交通运输结构调整。坚持综合交通发展理念，增强规划与总体设计引导，优化交通基础设施布局，推进现代综合交通运输体系建设。优先发展公共交通，推进城市慢行交通系统建设，促进城乡客运绿色发展。进一步优化道路客运组织，引导货运企业转型发展，大力推进多式联运发展，提高物流组织化程度，提升运输效率。

优化交通运输能源消费结构。积极引导班线客运企业、甩挂运输试点企业、4A级及以上物流运输企业使用LNG车辆，进一步提高城市客运领域新能源与清洁能源使用比重，全省新能源及清洁能源营运客车、营运货车、公交车及出租车占比分别达到25%、1%、65%和80%以上。积极推进京杭运河江苏段LNG综合示范区建设，引导和鼓励LNG动力船舶使用。强化基础设施建设与运营领域应用新能源和清洁能源，推广应用太阳能、风能、地热能等可再生能源利用技术，加大港区内集装箱运输车辆及其他运输作业机械的新能源和清洁能源替代。

提升交通运输装备能效水平。推进交通运输装备专业化、标准化和大型化，推广应用高效、节能、环保装备，逐步淘汰高耗能、低效率的老旧车船和作业机械。加快推进船型标准化。引导轻型、高效、电能驱动和变频控制的港口装卸设备发展，提高港口装备的整体能效水平。对新建港口工程项目，优化装卸工艺和设备选型设计，选用低能耗、高效率的装卸设备，优先选用电力或天然气为动力源的装卸设备。

推进配套供电和加气基础设施建设。协调和加快推进充换电基础设施、液化天然气加气站点布局规划和建设，到2020年，形成以二级及以上客运枢纽、重点物流场站、公交场站、高速公路及干线公路服务区、港区和干线航道等为支撑的新能源及清洁能源供给服务体系。

- （二）全面开展交通运输污染综合防治，改善环境质量

组织开展行业大气污染防治。依法强制报废超过使用年限的船舶，落实长三角船舶排放控制区要求，实现达标排放。加快港口岸电设备建设和船舶受电设施设备改造，力争尽快实现沿海、沿江、沿京杭运河主要港口集装箱码头岸电系统全覆盖。开展港口粉尘综合防治，推进原油成品油码头油气回收治理。落实交通建设工程施工标准化，控制场地扬尘。积极推进汽车检测与维护（I/M制度），全面加强汽车尾气排放污染的综合治理。

组织开展行业水污染防治。重点鼓励节能环保船舶建造和既有船舶污染物储存、处理设备改造。全面推进沿江沿海和内河水上运输污染防治，港口和水上服务区按要求具备船舶污染物接收能力，推动建立船舶污染物接收、转运、处置运行机制，增强港口和船舶水污染防治能力。完善船舶污染和危险化学品泄露应急处置机制，建立健全船舶污染应急预案，加强应急队伍建设和应急演练。有效解决公路服务区水污染防治问题，高速公路服务区污水处理达标率100%。

加强噪声污染治理。加大公路水路等基础设施建设施工噪音防治，推广采用降噪路面、降噪绿化林、声屏障等措施，重点推进高速公路、主要干线公路等两侧噪声敏感点的声屏障设施建设。

- （三）推进重要交通干线沿线环境综合整治，加强生态保护

实施环境综合整治工程。实施铁路沿线绿化及环境整治工程、普通国省道公路路域环境整治工程、高速公路环境整治“四项行动”，以及推进高速公路广告牌清理规范工程、干线航道“治违绿岸”工程、港口码头岸线整合和防尘治理工程等六大工程。实现全省铁路线路安全保护区内、普通国省道公路和高速公路、干线航道可视范围内，影响环境的“脏乱差”问题得到全面整治，违法设施及广告得到全面清理，沿线环境得到全面提升，打造交通两万公里绿色廊道，成为展示“美丽江苏”的景观带和风景线。

强化基础设施生态保护。在交通基础设施建设中坚持生态保护和修复并重，提倡生态选线、生态环保设计。综合应用先进的生态工程技术，严格落实生态保护和水土保持措施，加强植被保护和恢复，推进绿化美化工程建设，提升交通基础设施景观服务品质。推进一批生态友好型公路、港口、航道、枢纽场站等交通基础设施的建设。推广已建基础设施生态修复工程，重点推进边坡和取弃土场植被恢复、动物通道和湿地生态修复、生态护岸等工程。

- （四）积极推进资源节约集约循环利用，有效利用资源

推进资源节约集约利用。统筹集约利用综合运输线位、运输枢纽、跨江通道等资源。合理确定交通工程建设规模，大力推行适应节约土地要求的交通运输工程技术。合理有序开发岸线资源，发展集约化、现代化、专业化港区，进一步提升港口岸线资源利用效率。

加强资源综合循环利用。积极开展交通运输领域资源回收和废弃物综合利用。开展废旧路面、沥青等材料再生综合利用，以及钢材、块石等主要建材的循环利用；扩大粉煤灰、煤矸石、矿渣等工业废料和疏浚土、建筑垃圾在交通基础设施建设养护中的无害化处理和综合利用；推广雨水集中、中水回收等水资源综合利用技术，加大废旧船舶钢材的回收利用力度。

- （五）加强节能环保技术装备推广应用，强化创新驱动

强化交通节能环保技术创新。开展绿色交通发展评估、重点交通运输企业能源审计、企业能效等级评定及绿色认证、行业节能量和碳排放权交易、绿色金融、节能服务及第三方培育等政策和机制研究。加大交通基础设施建设养护节能与环境保护、生态修复、污染防治等方面科研力度。加快现代信息技术在交通运输节能环保的研究应用，提升能耗数据智能采集能力，深化数据分析应用能力，提高行业节能环保监管效率。

加快节能环保先进适用技术的推广应用。鼓励开展港口装卸工艺节能改造，重点推进高效电机、皮带机智能节电、能量回收、能耗在线监测等技术应用。鼓励可再生能源在公路、水路等基础设施建设与运营领域的应用。加强生态型环保技术的应用。

- （六）完善交通运输节能环保管理体系，提升监管能力

完善绿色交通政策制度体系。在充分发挥现有政策作用的基础上，研究制定交通节能环保非资金引导政策，将节能环保要求融入行业管理各项工作中。积极探索运输装备和生产机械的能效标识及准入退出制度。

完善绿色交通标准规范体系。研究制定江苏绿色交通基础设施建设评价标准。研究建立交通运输行业能耗计量与监测标准体系，制定营运车船、港口主要装卸机械、交通施工机械燃料消耗和碳排放限值地方标准；规范新技术、新产品的节能环保效果测试评价流程，制定新技术、新产品选型标准，发布交通运输节能环保推荐技术产品目录；编制交通基础设施绿色设计、绿色施工、绿色运营指南等，全面提升交通运输行业节能环保管理的规范化和标准化水平。

进一步加强监测统计体系建设。按照交通运输部要求，推进交通运输能耗和环境监测工作。整合行业内节能环保信息，实现与相关部门的信息资源共享。依托江苏交通运输行业能耗排放监测统计中心，提升现有“江苏省绿色循环低碳交通运输体系建设综合管理服务平台”的能力。

推进充分发挥市场作用的机制建立。在依法履行好行业节能环保政府监督管理职责的基础上，鼓励交通运输企业参与节能量交易和碳排放权交易，推动制定交通运输节能量交易及碳排放权交易相关核算方法。积极探索第三方节能环保服务，完善节能环保服务体系。

- 五、专项行动与重点工程

为支撑“十三五”节能环保发展目标和主要任务的实现，开展两大专项行动和四项重点工程，全面推进绿色交通运输体系建设。

- （一）船舶污染防治专项行动

制定长三角水域江苏省船舶排放控制区实施方案：制定出台《长三角水域江苏省船舶排放控制区实施方案》,明确江苏落实船舶排放控制区方案的具体实施步骤、部门分工及联动机制、计划进度等，内河船和江海直达船使用符合GB252标准的普通柴油，确保到2019年进入我省船舶排放控制区的船舶燃油含硫量低于5000mg/kg。

协同推进船舶污染物接收处置设施建设：研究制定《江苏省船舶污染物接收、转运及处置设施建设实施方案》，研究建立船舶污染物接收处置新机制，确保沿江沿海和内河港口分别于2017年底前和2020年底前具备船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收能力。实现到2020年规模以上港口船舶油污水和船舶垃圾接收设施覆盖率达100%。

推进船舶结构调整及船型标准化：研究制定《江苏省推进船舶结构调整及船型标准化实施方案》，制定老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新计划，限期淘汰不能达到污染物排放标准的船舶，鼓励开发适航于江苏内河航道的标准船型。到2020年，确保江苏籍标准化船舶占内河运输船舶总吨55%以上，京杭运河航行的运输船舶标准化率达到70%以上。

推广LNG营运船舶应用：研究制定《江苏省LNG营运船舶推广应用实施方案》，联合省内规模水路运输企业，积极引导企业购置及改造LNG船舶，力争到2020年，全省新增LNG船舶1000艘以上。

- （二）港口节能环保专项行动

港口岸电应用：研究制定《江苏省推进港口岸电应用实施方案》，确定实施港口岸电的港口范围，明确各类型岸电装置的实施数量目标。重点在徐州港、江阴港、张家港港、大丰港、南京港等首批绿色港口推广应用靠港船舶岸电系统，到2020年实现沿海、沿江、沿京杭运河主要港口集装箱码头岸电系统全覆盖，实现主要港口90%的港作船舶、公务船舶靠泊使用岸电。

港口粉尘综合治理：研究制定《江苏省港口粉尘综合治理实施方案》，确定重点实施粉尘综合治理的港口范围及类型，推广应用喷淋除尘、防风抑尘网、密闭运输系统改造等防尘抑尘技术，制定不同港口防尘措施的具体目标和具体措施。到2020年，完成全省老旧及大宗干散货码头粉尘防治综合改造工程，全省主要港口100%大型煤炭、矿石码头堆场建设防风抑尘设施或实现封闭储存，港口粉尘综合防治率达到70%，内河易扬尘码头及堆场地面硬化率达到100%，喷淋设施覆盖率达到100%。

港口水污染防治：研究制定《江苏省港口码头水污染防治实施方案》，确定港口污水防治的主要任务和具体措施，推进港口码头扩建或改造污水处理设施。到2020年，全省港口码头的污水纳管或自处理达标率达到100%，港口码头所在区域市政污水管网覆盖率达到70%。

港口清洁能源及新能源推广应用：研究制定《江苏省港口清洁能源及新能源推广应用实施方案》，确定港作机械改造、LNG供应网络建设等工作内容的具体目标，在连云港港、南通港等试点应用的基础上，推动沿江、沿海及内河港口水平运输机械应用LNG，全省主要港口每年新增集卡中，新能源车和清洁能源车的比例不低于50%；全面推进港口装卸机械“油改电”，鼓励新购置叉车、起重机等设备采用电力驱动。到2020年，完成全省所有RTG“油改电”改造工程，实现集装箱码头轮胎门式起重机（RTG）“油改电”和电动RTG覆盖率达到100%；以连云港港、徐州港、江阴港为典型示范，推广太阳能、风能、地热能等可再生能源应用，到2020年，可再生能源在港口生产综合能耗中的占比达到5%。

- （三）绿色交通基础设施建设工程

绿色公路建设工程：按照交通运输部要求推进完成镇丹高速公路、G42沪宁高速公路、312国道镇江段、312国道苏州段、237省道扬州段绿色公路主题性项目建设。依托公路新建、改扩建及养护项目，按照“江苏省绿色公路建设指南”要求，推广应用温拌沥青、耐久性路面结构、废旧材料规模化再生利用、清洁能源与新能源利用、节能照明、污染治理、绿色廊道、生态保护及修复、声屏障等技术。到2020年，对照部公路局《绿色公路建设实施指导意见》以及计划出台的“江苏省绿色公路建设评价标准”要求，“十三五”期间新建及改扩建的一级及以上干线公路均建成绿色公路。重点推进宁合高速江苏段、溧阳至广德高速公路、苏锡常南部高速公路常州至无锡段等绿色公路示范项目创建。

绿色港口建设工程：按照交通运输部要求推进完成徐州港、江阴港、张家港港、大丰港绿色港口主题性项目建设。按照“江苏省绿色港口建设指南”要求，推广港口岸电、清洁能源和可再生能源应用、机械势能回收、码头油气回收、皮带机智能控制改造、节能照明等节能环保技术和生态保护及生态修复技术。到2020年，对照“江苏省绿色港口建设评价标准”要求，全省主要港口均建成绿色港口。重点推进连云港港徐圩港区30万吨原油码头、省内主要港口绿色港口建设。

绿色航道建设工程：按照交通运输部要求推进完成芜申线（南京段）、丹金溧漕河（常州段）绿色航道示范工程建设。依托航道整治工程，按照“江苏省绿色航道建设指南”要求，推广应用船舶智能过闸系统、疏浚土综合利用、绿色廊道、生态护岸等技术。对照“江苏省绿色航道建设评价标准”要求，将“十三五”期间建设的三级及以上干线航道全部建成绿色航道。重点推进长湖申线航道、通扬线（运东至海安段）航道等绿色航道建设。

绿色交通枢纽建设工程：持续推进绿色循环低碳交通运输示范省建设方案中提出的连淮扬镇东部客运枢纽、马群综合换乘中心等绿色枢纽和物流基地等30个综合枢纽项目，围绕无缝衔接、组织优化、智能调度、绿色建筑、地下空间的污染物治理、综合能源供给设施等技术，采用“培育、创建、评比、示范”的模式，积极引导支持绿色客货运枢纽建设，打造一批绿色交通示范场站。在示范基础上，研究制定《江苏省绿色交通枢纽建设指南》、《江苏省绿色交通枢纽建设标准》，为进一步推进绿色交通枢纽建设奠定基础。

- （四）绿色交通示范区创建工程

组织完成无锡绿色交通城市建设验收，按照交通运输部要求推进南京、常州、南通、淮安、镇江五个绿色交通城市建设。在此基础上，落实船舶污染防治专项行动、港口节能环保专项行动、绿色交通运输专项行动、管理能力服务提升等，对照交通运输部发布的《绿色交通示范区（市级）评价指标》等要求，推进其余七个设区市绿色交通城市建设，支持县（市）、区创建绿色交通示范县和绿色交通示范区。

- （五）绿色交通示范企业创建工程

围绕客运组织优化、多式联运、甩挂运输、绿色汽修、智能技术应用等方面，结合重点企业能源审计、能源消耗及温室气体报告等企业能源管理制度以及节能量和碳排放权交易等市场机制的研究创新和示范应用，创建一批绿色交通示范企业。在示范企业创建评选过程中逐渐建立完善交通运输生产企业能效等级评定、能效体系认证等管理制度。将示范项目的经验总结推广至全行业，鼓励企业提高运输组织效率和能效管理水平，促进行业节能环保市场机制完善，以点面结合的方式推动行业整体绿色水平提升。

- （六）绿色交通管理服务能力提升工程

政策制度体系建设工程：针对绿色交通省份建设管理、节能环保管理等出台行业制度政策，针对节能环保客货运输车船、绿色交通建设工程、新能源推广应用、污染防治、生态修复、监测统计、企业及装备能效等级评定等出台专项制度政策，以实施意见、实施细则、行动方案、管理办法等形式，明确工作目标、工作路径、各部门职责分工及保障措施等。

专栏1：“十三五”拟研究出台绿色交通运输发展政策制度

出台《江苏省绿色循环低碳交通运输示范省建设考核办法》、《江苏省绿色公路等级评价办法》、《江苏省绿色航道等级评价办法》、《江苏省交通运输企业能效等级评定管理办法》、《江苏省推进港口岸电应用专项行动方案》、《江苏省港口粉尘综合治理专项行动方案》、《江苏省港口码头水污染防治专项行动实施方案》、《江苏省港口清洁能源及新能源应用专项行动方案》、《长三角水域江苏省船舶排放控制区实施方案》、《江苏省船舶污染物接收、转运及处置设施建设实施方案》。

标准规范体系建设工程：落实《国务院办公厅关于加强节能标准化工作的意见》，总结“十二五”期间各示范项目建设经验，建立健全全省交通运输行业节能环保技术及产品、生态修复技术和产品、绿色交通建设项目评价、企业能效评价、能耗排放监测统计、装备及机械燃料消耗及排放限值等方面的标准、指南、规范等，用以指导“十三五”期间拟建绿色交通建设工程项目，提升行业节能环保管理基础能力。

专栏2：“十三五”拟研究出台绿色交通运输标准规范

制定《江苏省绿色公路建设评价标准》、《江苏省绿色航道建设评价标准》、《江苏省绿色港口建设评价标准》、《江苏省绿色交通枢纽建设评价标准》、《江苏省营运车船燃料消耗限值标准》、《江苏省港口主要装卸机械燃料消耗限值标准》、《江苏省基础设施建设主要施工机械燃料消耗限值标准》、《江苏省交通运输装备、生产企业、场站等能效等级评定标准》、《江苏省交通运输能耗监测终端技术标准》、《江苏省交通运输能耗监测终端通信协议及数据标准》、《江苏省交通运输能耗监测统计平台技术要求及数据交换标准》。 制定《江苏省绿色公路建设指南》、《江苏省绿色航道建设指南》、《江苏省绿色港口建设指南》、《江苏省绿色交通枢纽建设指南》等绿色交通运输基础设施建设标准、《江苏省交通运输能源消耗统计指标及计算方法指南》，修编《江苏省交通运输节能环保推荐技术及产品目录》。

监测统计考核体系建设工程：完成常州、南通、淮安三个交通运输部能耗监测试点城市建设工作。进一步扩大全省交通运输能耗远程在线监测范围，结合部省绿色交通城市、绿色公路及绿色港口工程项目，完善交通运输节能环保监测统计体系。完善交通运输环境监测网络。制定完善覆盖省市及各领域的交通运输节能环保相关考核办法，利用节能环保监测统计数据，对各市县交通运输局进行目标实现度排名、节能环保贡献率排名，到2020年交通运输节能环保绩效评价考核实施率达100%。探索围绕能耗排放监测统计、能源审计、碳排放核查、高耗能高排放区域管理、生态红线区管理、节能量及碳排放权交易等建立大数据分析平台，为创新绿色交通管理、推进市场机制应用等创造数据基础条件。

- 六、保障措施

（一）健全节能环保协同机制。充分发挥省推进绿色循环低碳交通运输示范省建设联席会议机制的作用，形成省市县联动、多部门协作合力推进交通运输节能环保工作的格局。加强与长三角周边地区协同合作。建立健全各级交通运输主管部门组织机构，明确工作职责，健全工作制度，落实人员、经费和工作条件。

（二）构建评估及考核激励体系。建立交通运输行业各领域绿色发展监测统计、绩效评价和考核机制。制定出台《江苏省绿色循环低碳交通运输示范省份建设考核办法》。鼓励第三方对交通运输企业的节能环保工作进行评价，将评价结果与示范创建和专项资金激励形成联动机制。

（三）加强资金来源保障。积极探索政府贴息、绿色信贷、绿色基金等新型多元化筹融资途径，探索差异化的车船使用税、通行费、排污费等政策。充分发挥省交通运输节能减排专项资金对专项行动和重点工程项目的资金引导作用，工程建设节能环保费用应按规定予以保障。推动市县政府建立交通运输节能环保财政资金保障制度。做好交通运输节能环保设施运营维护和能力建设经费的资金保障。

（四）推进绿色交通文化建设。开展绿色文化交流活动，推动行业绿色发展与文化建设的有机融合，丰富绿色交通文化内涵，将绿色交通宣传纳入重大主题宣传活动，营造良好绿色发展氛围，凝聚正能量。每年制定交通节能环保宣传方案，全方位、互动式宣传交通运输节能环保方针、政策、法律及法规。鼓励学会、协会等社会组织开展绿色交通文化建设。完善公众参与机制，充分发挥舆论作用，推动社会绿色出行，倡导资源节约、环境友好、绿色低碳的交通运输消费方式。

- 附件

附件一   江苏省交通运输节能环保“十三五”发展规划专项行动一览表

| 序号 | 专项行动 | 拟制定的 行动方案 | 拟解决核心问题 | 对应上位文件 | 上位文件的要求 | 对应“十三五”规划工作要求 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶污染防治 | 《长三角水域江苏省船舶排放控制区实施方案》 | 1、明确江苏落实船舶排放控制区方案的具体实施步骤 2、确定部门分工及联动机制、计划进度等。 | 《珠三角、长三角、环渤海（京津冀）水域船舶排放控制区实施方案》（交海发[2015]177号） | 内河水域范围为南京、镇江、扬州、泰州、南通、常州、无锡、苏州，核心港口区域为苏州、南通港。 | 落实长三角船舶排放控制区要求，实现达标排放。加快港口岸电设备建设和船舶受电设施设备改造。 | 地方 海事局 | 港口局、运管局、科技处 |
| 2 |  | 《江苏省船舶污染物接收、转运及处置设施建设实施方案》 | 1、建设目标和设施建设覆盖范围； 2、建立船舶污染物报告接收制度； 3、建立港口、航道与城市环卫部门关于污染物处理的协作机制； 4、明确监督管理职责。 | 《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》（交水发[2015]133号） | 港口部门会同工信、环保、住建等部门探索建立船舶污染物接收处置新机制，推动港口、船舶修造厂加快建设船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等污染物的接收设施，做好船港之间、港城之间污染物转运、处置设施的衔接，提高污染物接收处置能力。 | 港口和水上服务区等应当按规定备配船舶污染物、废弃物接收设施。完善船舶污染应急处置机制，建立健全船舶污染应急预案。 | 地方 海事局 | 港口局、航道局、科技处 |
|  |  |  |  | 《省政府关于推进全省化工码头转型发展的实施意见》（苏政办发[2016] 128号） | 规范危险废物处理处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则对危险废物按其性质和特点分类收集、包装、贮存、转移、处置，强化危险废物安全处理和资源化综合利用，避免二次污染。健全和完善港口危险废物的接收、运输和处置工作机制。鼓励企业自建危废处理设施，厂内应设置符合要求的危险废物贮存设施，危险废物的转移和处置必须符合国家相关规定。 |  |  |  |
| 3 |  | 《江苏省推进船舶结构调整及船型标准化实施方案》 | 1、制定老旧船舶和单壳油轮淘汰计划； 2、鼓励开发适航于江苏内河航道的标准船型。 | 《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》（交水发[2015]133号） | 依法强制报废超过使用年限的船舶，加快淘汰老旧落后船舶。严格执行船舶污染物排放标准，限期淘汰不能达到污染物排放标准的船舶，严禁新建不达标船舶进入运输市场。2020年底前，完成对不符合新修订的船舶污染物排放相关标准要求的船舶有关设施、设备的配备或改造，对经改造仍不能达到要求的，限期予以淘汰。 | 推进交通运输装备专业化、标准化和大型化，推广应用高效、节能、环保装备，逐步淘汰高耗能、低效率的老旧车船和作业机械。加快推进船型标准化。 | 运管局、地方海事局、航道局 | 综计处、财务处 |
|  |  |  |  | 《关于长三角区域协同推进港口和船舶大气污染防治的工作方案》（长三角气协办[2015]3号） | 江苏籍标准化船舶占其内河运输船舶总吨50%以上，其中航行于长江干线和京杭运河的运输船舶标准化率达到70%。 |  |  |  |
| 4 |  | 《江苏省LNG船舶推广应用实施方案》 | 1、明确LNG船舶使用情况及行动目标； 2、研究建立推广工作机制。 | 《推进水运行业应用液化天然气的指导意见》（交水发[2013]625号） | 到2020年，内河船舶能源消耗中应用LNG的比例达到10%以上。 | 推广使用LNG动力船舶，到2020年，全省实现改造LNG动力船舶1000艘以上。 | 地方 海事局 | 科技处 |
| 5 | 港口节能环保 | 《江苏省推进港口岸电应用实施方案》 | 1、确定实施港口岸电的港口范围； 2、明确各规模（高压、低压、小容量）岸电装置的实施数量目标。 | 《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》（交水发[2015]133号） | 主要港口90%的港作船舶、公务船舶靠泊使用岸电，50%的集装箱、客滚和邮轮专业化码头具备向船舶供应岸电的能力。 | 大力推广港口岸电技术，加快靠泊船舶受电系统改造，力争尽快实现沿海、沿江、沿京杭运河主要港口集装箱码头岸电系统全覆盖。 | 港口局 | 科技处 |
|  |  |  |  | 《关于加快推广港口岸电系统意见》（苏政办发[2015]60号） | 尽快实现沿海、沿江、沿河主要港口岸电系统全覆盖。 |  |  |  |
| 6 |  | 《江苏省港口粉尘综合治理实施方案》 | 1、确定重点实施粉尘整治的港口范围（三沿地区、港城关系密切港口）及类型（老旧及大宗干散货码头）； 2、详细制定不同港口防尘措施的具体目标。 | 《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》（交水发[2015]133号） | 主要港口100%的大型煤炭、矿石码头堆场建设防风抑尘设施或实现封闭储存，2017年，大宗散货码头实施粉尘防治综合改造、装卸机械实施变频综合节能改造的比例达到80%、内河易扬尘码头及堆场地面硬化率达到100%，简易喷淋设施覆盖率达到100%。 | 开展港口粉尘综合防治，推进原油成品油码头油气回收治理。 | 港口局 | 科技处 |
| 7 |  | 《江苏省港口码头水污染防治实施方案》 | 1、确定重点实施水污染防治工作的港口范围、主要任务； 2、不同港口水污染防治的措施。 | 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号） | 要求各级地方人民政府要于2015年底前分别制定并公布水污染防治工作方案，逐年确定分流域、分区域、分行业的重点任务和年度目标。 | 全面推进沿江沿海和内河水上运输污染防治，增强港口码头水污染控制。 | 港口局 | 地方海事局、 科技处 |
| 8 |  | 《江苏省港口清洁能源及新能源推广应用实施方案》 | 1、核实全省港口码头清洁能源及新能源实际使用情况； 2、明确港作机械改造的具体目标； 3、加大港口生产中清洁能源与新能源的占比。 | 《关于长三角区域协同推进港口和船舶大气污染防治的工作方案》（长三角气协办（2015）3号） | 港作机械清洁能源与新能源占比5%；到2017年，区域内的开放水域港口港作机械的新能源及清洁能源替代率达到50%；区域内主要港口每年新增的港内集卡中，新能源及清洁能源比例不低于50% | 引导轻型、高效、电能驱动和变频控制的港口装卸设备发展，加大港内集装箱运输车辆及其他运输作业机械的新能源和清洁能源替代。对新建港口工程项目，优化装卸工艺和设备选型设计，选用低能耗、高效率的装卸设备，优先选用电力或天然气为动力源装卸设备。 | 港口局 | 科技处 |
|  |  |  |  | 《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》（交水发[2015]133号） | 有序推进港口应用LNG试点示范工作，逐步扩大LNG燃料在水运行业的应用范围。 |  |  |  |

附件二  江苏省交通运输节能环保“十三五”发展规划重点工程一览表

| 序号 | 重点工程 名称 |  | 主要工作内容 | 责任部门 | 节能环保投资（万元） | 节能量 （吨标煤） | 替代燃料量（吨标油） | 二氧化碳减排量（吨） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色交通基础设施建设工程 | 绿色公路 建设工程 | 按照交通运输部要求推进完成镇丹高速公路、G42沪宁高速公路、312国道镇江段、312国道苏州段、237省道扬州段绿色公路主题性项目建设。 | 省交通工程建设局、厅公路局，镇江、苏州、扬州市交通运输局 | 73594 | 28730 | 20110 | 80217 | 2016年12月 |
|  |  |  | 对照部公路局《绿色公路建设实施指导意见》以及计划出台的“江苏省绿色公路建设评价标准”要求，“十三五”期间新建及改扩建的一级及以上干线公路均建成绿色公路。重点推进宁合高速江苏段、溧阳至广德高速公路、苏锡常南部高速公路常州至无锡段等绿色公路示范项目。按照“江苏省绿色公路建设指南”要求，推广应用温拌沥青、耐久性路面结构、废旧材料规模化再生利用、清洁能源与新能源利用、节能照明、污染治理、生态修复、景观提升、声屏障等技术。 | 省交通工程建设局、厅公路局，各市交通运输局 | 186554 | 81064 | 52260 | 209833 | 2020年12月 |
| 2 |  | 绿色港口 建设工程 | 按照交通运输部要求推进完成徐州港、江阴港、张家港港、大丰港等绿色港口主题性项目建设。 | 厅港口局，连云港、徐州、无锡、苏州、盐城市港口管理局 | 71695 | 23192 | 28408 | 41693 | 2020年12月 |
|  |  |  | 按照“江苏省绿色港口建设指南”要求，推广港口岸电、清洁能源和可再生能源应用、机械势能回收、码头油气回收、皮带机智能控制改造、节能照明等节能环保技术和生态保护及生态修复技术。到2020年，对照“江苏省绿色港口建设评价标准”要求，全省主要港口均建成绿色港口。重点推进连云港港徐圩港区30万吨原油码头、省内主要港口绿色港口建设。 | 厅港口局， 相关市交通运输局、 港口局 | 123148 | 20105 | 53513 | 39296 | 2020年12月 |
| 3 |  | 绿色航道 建设工程 | 按照交通运输部要求推进完成芜申线（南京段）、丹金溧漕河（常州段）绿色航道示范工程建设。 | 厅航道局、相关市交通运输局 | 4782 | 7088 | - | 17720 | 2017 年6月 |
|  |  |  | 按照“江苏省绿色航道建设指南”要求，应用船舶智能过闸系统、疏浚土综合利用、绿色廊道、生态护岸等技术。对照“江苏省绿色航道建设评价标准”要求，将“十三五”期间建设的三级及以上干线航道全部建成绿色航道。重点推进长湖申线航道、通扬线（运东至海安段）航道等绿色航道建设。 | 厅航道局、相关市交通运输局 | 40000 | 28800 | - | 54720 | 2020年12月 |
| 4 |  | 绿色交通枢纽建设工程 | 持续推进绿色循环低碳交通示范省建设方案中提出的马群综合换乘中心、江苏大成物流中心等绿色枢纽和物流基地等30个综合枢纽项目。 | 厅运管局、 相关市交通运输局 | 30058 | 202008 | - | 45488 | 2020年 12月 |
|  |  |  | 围绕无缝衔接、组织优化、智能调度、绿色建筑、地下空间的污染物治理、综合能源供给设施等技术，采用“培育、创建、评比、示范”的模式，积极倡导支持绿色客货运枢纽建设，打造一批绿色交通示范枢纽，研究制定《江苏省绿色交通枢纽建设指南》、《江苏省绿色交通枢纽建设评价标准》。 | 厅运管局、 相关市交通运输局 | 12023 | 64643 | - | 491875 | 2020年12月 |
| 5 | 绿色交通示范区 创建工程 |  | 按照交通运输部要求推进南京、无锡、常州、南通、淮安、镇江五个绿色交通城市建设。 | 南京、无锡、常州、南通、淮安、镇江市交通运输局 | 465267 | 48219 | 74089 | 172411 | 2016年6月 |
|  |  |  | 落实船舶污染防治专项行动、港口节能环保专项行动、绿色交通运输专项行动、管理能力服务提升等，对照交通运输部发布的《绿色交通示范区（市级）评价指标》等要求，推进其余七个设区市绿色交通城市建设，支持县（市）、区创建绿色交通示范县和绿色交通示范区。 | 县（市、区）交通运输局 | 977060 | 101261 | 155587 | 362062 | 2020年12月 |
| 6 | 绿色交通示范企业 创建工程 |  | 围绕客运组织优化、多式联运、甩挂运输、绿色汽修、智能技术应用等方面，结合重点企业能源审计、能源消耗及温室气体报告等企业能源管理制度以及节能量和碳排放交易等市场机制的研究创新和示范应用，创建一批绿色交通示范企业。在示范企业创建评选过程中逐渐建立完善交通运输生产企业能效等级评定、能效体系认证等管理制度。将示范项目的经验总结推广至全行业，鼓励企业提高运输组织效率和能效管理水平，促进行业节能环保市场机制完善，以点面结合的方式推动行业整体绿色水平提升。 | 厅科技处、各市交通运输局、各市港口局 | 16550 | 5014 | - | 2700 | 2020年12月 |
| 7 | 绿色交通管理服务能力提升工程 | 政策制度体系建设工程 | 针对绿色交通省份建设管理、节能环保管理等出台行业制度政策，针对绿色交通建设工程、新能源推广应用、污染防治、生态修复、监测统计、企业及装备能效等级评定等出台专项制度政策，以实施意见、实施细则、行动方案、管理办法等形式，明确工作目标、工作路径、各部门职责分工及保障措施等。 | 厅科技处、公路局、运管局、港口局、地方海事局、航道局、省高管局，各市交通运输局、港口局 | 1980 | - | - |  | 2020年 6月 |
| 8 |  | 标准规范体系建设工程 | 建立健全全省交通运输行业节能环保技术及产品、生态修复技术和产品、绿色交通建设项目评价、企业能效评价、能耗排放监测统计、装备及机械燃料消耗及排放限值等方面的标准、指南、规范等。 |  | 2690 | - | - | - | 2020年 6月 |
| 9 |  | 监测统计考核体系工程 | 完成常州、南通、淮安三个交通运输部能耗监测试点建设工作；构建覆盖省、市（县）、企业及项目四级交通运输节能环保监测统计体系；制定省市级、各领域内交通运输节能环保考核办法；创建苏南、苏中、苏北绿色交通大数据分析示范城市 | 厅科技处、各市交通运输局、各市港口局 | 15735 | - | - | - | 2020年12月 |
| 合计 |  |  |  |  | 2021136 | 610124 | 383967 | 1518015 | - |

附件三 江苏省交通运输节能环保“十三五”发展规划指标释义

1、道路水路运输、港口生产累计节能能力

指标内涵：预测“十三五”期间通过落实节能环保管理措施和实施具体节能环保项目累计产生的节能能力，即预测2016-2020年每年度基准情景与节能情景下的节能量差值之累计。（数据来源：厅能耗排放监测统计中心）

2、道路水路运输、港口生产累计二氧化碳减排能力

指标内涵：预测“十三五”期间通过落实节能环保管理措施和实施具体节能环保项目累计产生的二氧化碳减排能力，即预测2016-2020年每年度基准情景与节能情景下的二氧化碳排放量差值之累计。（数据来源：厅能耗排放监测统计中心）

3、营运客车单位运输周转量能耗和二氧化碳排放下降率

指标内涵：营运客车单位运输周转量能耗下降率=（2020年营运客车单位运输周转量能耗-2015年营运客车单位运输周转量能耗）÷2015年营运客车单位运输周转量能耗×100%。（数据来源：厅运管局）

营运客车单位运输周转量能耗=营运客车年度总能耗÷营运客车年度总运输周转量

营运客车单位运输周转量二氧化碳排排放下降率=（2020年营运客车单位运输周转量二氧化碳排放-2015年营运客车单位运输周转量二氧化碳排放）÷2015年营运车辆客车单位运输周转量二氧化碳排放×100%

营运客车单位运输周转量二氧化碳排放=营运客车年度总二氧化碳排放÷营运客车年度总运输周转量

4、营运货车单位运输周转量能耗和二氧化碳排放下降率

指标内涵：营运货车单位运输周转量能耗下降率=（2020年营运货车单位运输周转量能耗-2015年营运货车单位运输周转量能耗）÷2015年营运货车单位运输周转量能耗×100%。（数据来源：厅运管局）

营运货车单位运输周转量能耗=营运货车年度总能耗÷营运货车年度总运输周转量

营运货车单位运输周转量二氧化碳排放下降率=（2020年营运货车单位运输周转量二氧化碳排放-2015年营运货车单位运输周转量二氧化碳排放）÷2015年营运货车单位运输周转量二氧化碳排放×100%

营运货车单位运输周转量二氧化碳排放=营运货车年度总二氧化碳排放÷营运货车年度总运输周转量

5、营运货船单位运输周转量能耗和二氧化碳排放下降率

指标内涵：营运货船单位运输周转量能耗下降率=（2020年营运货船单位运输周转量能耗-2015年营运货船单位运输周转量能耗）÷2015年营运货船单位运输周转量能耗×100%。（数据来源：厅运管局）

营运货船单位运输周转量能耗=营运货船年度总能耗÷营运货船年度总运输周转量

营运货船单位运输周转量二氧化碳排放下降率=（2020年营运货船单位运输周转量二氧化碳排放-2015年营运货船单位运输周转量二氧化碳排放）÷2015年营运货船单位运输周转量二氧化碳排放×100%

营运货船单位运输周转量二氧化碳排放=营运货船年度总二氧化碳排放量÷营运货船年度总运输周转量

6、港口生产单位吞吐量综合能耗和二氧化碳排放下降率

指标内涵： 2020年港口生产单位吞吐量的综合能耗和二氧化碳排放相比2015年下降率。（数据来源：厅港口局）

测算方法：（2020年港口生产单位吞吐量综合能耗-2015年港口生产单位吞吐量能耗）÷2015年港口生产单位吞吐量能耗×100%

港口生产单位吞吐量能耗=港口生产年度综合能耗÷港口年度总吞吐量

（2020年港口生产单位吞吐量二氧化碳排放-2015年港口生产单位吞吐量二氧化碳排放）÷2015年港口生产单位吞吐量二氧化碳排放×100%

港口生产单位吞吐量二氧化碳排放=港口生产年度总二氧化碳排放量÷港口年度总吞吐量

7、城市客运单位人次能耗和二氧化碳排放下降率

指标内涵：2020年城市客运单位人次能耗和二氧化碳排放相比2015年下降率。（数据来源：厅运管局）

测算方法：（2020年城市客运单位人次能耗-2015年城市客运单位人次能耗）÷2015年城市客运单位人次能耗×100%

城市客运单位人次能耗=城市客运年度总能耗÷城市客运总人次

（2020年城市客运单位人次二氧化碳排放-2015年城市客运单位人次二氧化碳排放）÷2015年城市客运单位人次二氧化碳排放×100%

城市客运单位人次二氧化碳排放=城市客运年度总二氧化碳排放量÷城市客运总人次

8、道路水路运输电力与天然气能耗占比

指标内涵：道路水路运输电力与天然气能耗÷道路水路运输总能耗×100%。（数据来源：厅能耗排放监测统计中心）

9、港作机械的电力及天然气消耗替代比

指标内涵：全省采用电力及天然气的港口作业机械所消耗的能源量折算为标准煤占全省港口能源消耗总量折算为标准煤的占比。（数据来源：厅港口局）

10、内河运输船舶能源消耗中液化天然气占比增长率

指标内涵：（2020年液化天然气能源消耗占内河船舶燃料消耗总量的比例-2015年液化天然气能源消耗占内河船舶燃料消耗总量的比例）÷2015年液化天然气能源消耗占内河船舶燃料消耗总量的比例×100%。（数据来源：省地方海事局）

11、城市公交新能源及清洁能源车辆保有量增长率

指标内涵：（2020年采用新能源及清洁能源的城市公交车辆的保有量-2015采用新能源及清洁能源的城市公交车辆的保有量）/2015采用新能源及清洁能源的道路运输车辆的保有量×100%。（数据来源：厅运管局）

12、沥青路面旧料再生率

指标内涵：全省公路建设养护中路面旧料回收（含回收和就地利用）利用的工程量÷路面旧料的总量×100%。（数据来源：厅公路局、省高管局）

13、路面旧料循环利用率（含回收后再利用和就地利用）

指标内涵：全省公路建设养护中路面旧料循环利用（含回收后再利用和就地利用）的工程量÷路面旧料的总量×100%。（数据来源：厅公路局、省高管局）

14、长三角水域江苏省船舶排放控制区内船舶使用燃油的含硫量

指标内涵：对照《长三角水域江苏省船舶排放控制区实施方案》的要求，在长三角水域江苏省船舶排放控制区内航行的船舶，所使用的燃油中的硫含量，计算单位为mg/kg。（数据来源：省地方海事局）

15、规模以上港口船舶油污水和船舶垃圾接收设施覆盖率

指标内涵：全省规模以上港口、码头、水上服务区等具备船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收能力的数量÷全省规模以上港口、码头、水上服务区总数×100%。（数据来源：厅港口局）

16、港口粉尘综合防治率

指标内涵：全省港口中采用粉尘防治措施的港口码头数÷全省港口码头总数×100%。（数据来源：厅港口局）

17、靠港船舶岸基供电系统总数

指标内涵：全省港口码头中，安装靠港船舶高压岸基供电系统、低压岸基供电系统和小容量岸基供电系统的数量，包含沿江港口、沿海港口、内河港口。（数据来源：厅港口局）

18、交通运输能耗监测统计覆盖率

指标内涵：全省交通运输能耗监测统计覆盖十三个设区市的比例。交通运输能耗监测对象覆盖营运车船和港口码头，能耗统计对象覆盖营运客货运输、港口生产、城市客运（公交、轨道交通、出租）。（数据来源：厅科技处）

19、交通运输节能环保绩效评价考核实施率

指标内涵：围绕十三五规划指标及重点工程任务分解，针对全省十三个设区市、省厅相关直属单位实施节能环保工作绩效评价，并将考核结果与省厅年度综合考核结果挂钩单位的占比。（数据来源：厅科技处）