江苏省公路水运工程施工企业

信用评价实施细则

- 为规范公路水运工程施工企业信用评价工作，营造诚实守信的市场环境，根据交通运输部《公路施工企业信用评价规则》《水运工程设计和施工企业信用评价办法》和《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》等规定，结合本省实际，制定本实施细则。

- 本实施细则适用于在本省行政区域内从事公路水运建设项目施工的企业信用评价活动及其监督管理。

- 本实施细则所称施工企业信用评价是指省交通运输主管部门按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的规定，对在本省行政区域内从事公路水运建设项目施工的企业的从业行为进行的信用评价。

- 信用评价遵循公平、公正、公开的原则，评价结果实行公示、公布制度。

- 施工企业信用评价工作实行定期评价和动态评价相结合。

- 建设单位负责建设项目的施工企业的投标行为、履约行为的评价工作，并按照项目管理权限将施工企业失信行为扣分情况和履约考核结果报有关交通运输主管部门；协助交通运输主管部门做好建设项目施工企业的信用评价工作。

- 施工企业信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级，各信用等级对应的企业评分分别为：

AA级：95分≤评分≤100分，信用好；

A级：85分≤评分＜95分，信用较好；

B级：75分≤评分＜85分，信用一般；

C级：60分≤评分＜75分，信用较差；

D级：评分＜60分，信用差。

- 信用评价等级为AA级的，应当具备下列条件：

（一）公路、水运建设项目中的公路、水运专业工程；

（二）近2年信用评价等级为A级以上；

（三）无交通运输行业一般以上等级失信行为记录，及社会公共信用严重失信行为记录；

（四）信用评价综合得分为95分以上；

（五）除满足前（一）（二）（三）（四）项条件外，还应当符合下列条件之一：

1、考核年度有2个以上项目履约考核等级为“优”的比例均达2/3以上，其他履约考核等级均为“良”以上；

2、考核年度有1个以上公路水运建设项目获 “扬子杯”或者国家优质工程奖；

3、考核年度有1个以上公路水运建设项目通过省级品质工程示范创建考核的。

同一个设区的市的非重点交通项目视为一个项目。

- 施工企业信用评价内容包括企业投标行为、履约行为和其他行为，具体见《江苏省公路水运工程施工企业信用行为评定标准》（附1）。

投标行为以企业单次投标为评价单元，履约行为以单个施工合同段为评价单元，其他行为以每个施工企业为评价单元实时进行。

- 投标行为和履约行为初始分值为100分，实行累计扣分制，对获得国家和省级奖项表彰的企业，给予适当加分奖励。具体评分方法见《江苏省公路水运工程施工企业信用行为评价计算方法》（附2）。

- 施工企业信用评价的主要依据为：

（一）建设单位对施工企业的履约考核结果和投标行为评价结果以及通报、纪要、决定等文件；

（二）交通运输主管部门及其管理机构督查、检查结果或者奖罚通报、决定，其他行政主管部门有关通报和处罚决定；

（三）投诉举报的查处结果或者质量、安全事故调查处理结果；

（四）司法机关作出的司法认定及审计部门的审计意见；

（五）在部建设市场信用系统和省公共信用信息系统等采集的有关信用信息。

- 施工企业的信用评价程序为：

（一）投标行为评价。建设单位应当在中标公告发布后的5个工作日内，按照《江苏省公路水运工程施工企业信用行为评定标准》的要求，对存在投标失信行为的企业进行投标行为评价，评价结果实时记入厅建设市场信用系统并在省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站上公示。

（二）履约行为评价。建设单位应当按照《江苏省公路水运工程施工企业信用行为评定标准》对参与项目建设的施工企业的履约行为进行评价，并实时记入厅建设市场信用系统，按季度在省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站上公示。

同一公路水运建设工程，各施工项目（施工标段）的优等最高比例控制原则分别是：路基桥涵工程50%，交通安全设施、三大系统、房建、照明、绿化工程50%，伸缩缝施工、沥青供应60%，路面工程70%。过江通道主桥、独立隧道、勘察设计、咨询服务、监理、货物采购项目不设限。

（三）其他行为评价。有关交通运输主管部门应当依据项目管理权限按照《江苏省公路水运工程施工企业信用行为评定标准》，对施工企业其他行为进行评价，实时记入厅建设市场信用系统并在省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站上公示。

（四）综合评价。省交通运输主管部门每年2月底前对施工企业上年信用情况进行综合评价，确定施工企业信用等级及得分。信用评价结果应当在省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站上公示、公布。

（五）有关交通运输主管部门应当将施工企业的其他行为评价扣分情况在作出扣分决定后5日内通过电子信息等方式提示有关施工企业。

- 施工企业存在一般失信等级以上失信行为的，由省交通运输主管部门按照《江苏省公路水运工程施工企业信用行为评定标准》规定，即时将其信用等级定为B级、C级或者D级，实行动态管理。

- 施工企业合并、重组的，可以按照资产控股比例占主导地位一方确定企业信用等级。施工企业分立的，按照新设立企业确定信用评价等级，但不得高于原评价等级。施工企业更名的，其信用等级不变。施工企业注销或者破产的，注销其信用等级。

- 施工企业在本省上年度信用等级评定为AA级、A级的，在当年度无信用评价信息的，其信用等级可以按照上年度评价结果延续一年。延续一年后无失信行为信息的，其信用等级调整为暂定A级。

- 施工企业初次出现《江苏省公路水运工程施工企业信用行为评定标准》规定的轻微过失行为，并已按照要求及时整改的，该行为可以不在厅建设市场信用系统中记录。

同一代码的履约失信行为在同一季度检查中不得重复扣分。检查结果应当形成书面文件。

- 招标投标活动中施工企业信用分应当按照《江苏省公路水运工程施工企业投标信用分计算方法》（附3）进行计算。

- 建设单位应当在招标文件中载明履约考核办法。

附1：《江苏省公路水运工程施工企业信用行为评定标准》

附2：《江苏省公路水运工程施工企业信用行为评价计算方法》

附3：《江苏省公路水运工程施工企业投标信用分计算方法》

## 附1江苏省公路水运工程施工企业信用行为评定标准

| 评定内容 |  | 行为代码 | 失信行为 | 行为等级和扣分标准 | 条文说明 | 轻微过失项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标行为 （满分100，扣完为止。行为代码GSSG1） |  | GSSG1-1 | 资预材料或投标文件弄虚作假，骗取中标的 | 40分/次 |  |  |
|  |  | GSSG1-2 | 资格预审材料或投标文件有虚假，未中标的 | 30分/次 |  |  |
|  |  | GSSG1-3 | 虚假投诉举报 | 20分/次 |  |  |
|  |  | GSSG1-4 | 中标后无正当理由放弃中标 | 20分/次 | 因评标时间过长,材料价格上涨过快造成成本价发生较大变化的除外 |  |
|  |  | GSSG1-5 | 对同一合同段递交多份资格预审申请文件或投标文件 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG1-6 | 非招标人或招标文件原因放弃投标，未提前书面告知招标人 | 6分/次 |  |  |
|  |  | GSSG1-7 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知 | 1分/次 |  | ● |
|  |  | GSSG1-8 | 不及时反馈评标澄清 | 1分/次 |  | ● |
|  |  | GSSG1-9 | 无正当理由拖延合同签订时间 | 2分/次 | 因合同谈判原因的除外 | ● |
|  |  | GSSG1-10 | 提供虚假投标担保 | 10分/次 |  |  |
|  |  | GSSG1-11 | 提供虚假履约担保 | 10分/次 |  |  |
|  |  | GSSG1-12 | 资格预审申请文件或投标文件中隐瞒诉讼信息 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG1-13 | 资格预审申请文件或投标文件中隐瞒关联关系 | 10分/次 |  |  |
|  |  | GSSG1-14 | 资格预审申请文件或投标文件中隐瞒在建项目 | 5分/次 |  |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2） | 其他失信行为（行为代码GSSG2-1） | GSSG2-1-1 | 造成生态环境破坏或乱占土地，造成较大影响 | 20分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-1-2 | 发生较大安全生产责任事故 | 20分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-1-3 | 将承包工程违法分包 | 30分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-1-4 | 承包人疏于管理，分包工程再次分包 | 20分/次 | 不含劳务分包 |  |
|  |  | GSSG2-1-5 | 违反工程建设强制性标准 | 30分/次 |  |  |
|  | 人员、设备到位（满分10，扣完为止。行为代码GSSG2-2） | GSSG2-2-1 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场 | 2分/延迟十日 |  | ● |
|  |  | GSSG2-2-2 | 项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换 | 4分/人次 |  |  |
|  |  | GSSG2-2-3 | 项目经理在施工期间经批准不低于原资格更换 | 1分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |  |
|  |  | GSSG2-2-4 | 技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换 | 3分/人次 |  |  |
|  |  | GSSG2-2-5 | 技术负责人在施工期间经批准不低于原人员资格更换 | 1分/人次 | 项目法人要求更换的除外 |  |
|  |  | GSSG2-2-6 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 0.5分/人次 | 项目法人要求更换的除外 | ● |
|  |  | GSSG2-2-7 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 | 0.2分/人次 |  | ● |
|  |  | GSSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 0.5—1分/台套 |  | ● |
|  |  | GSSG2-2-9 | 有关人员未按要求持证上岗 | 1分/人次 | 按照有关管理文件、招标文件要求检查 | ● |
|  |  | GSSG2-2-10 | 未按规定签订劳务用工合同 | 2分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-2-11 | 未按时足额支付农民工工资、工资保证金，未建立农民工实名制管理，设立农民工工资专用账户 | 2分/次 |  | ● |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2） | 质量管理、进度管理（满分50，扣完为止。行为代码GSSG2-3） | GSSG2-3-1 | 拒绝或阻碍依法进行建设监督检查工作 | 8分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-2 | 未对职工进行专项教育和培训 | 0.5分/人次 |  | ● |
|  |  | GSSG2-3-3 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 3分 |  | ● |
|  |  | GSSG2-3-4 | 特殊季节施工预防措施不健全 | 2分/次 | 对季节性施工有特殊预防要求的，如雨季、冬季施工，应有相应预防措施 | ● |
|  |  | GSSG2-3-5 | 未建立工程质量责任登记制度 | 8分 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-6 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 10分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-7 | 不按设计图纸施工 | 8分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-9 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程 | 3分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-10 | 未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装 | 3分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-11 | 监理下达停工指令拒不执行 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-12 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-13 | 施工过程中偷工减料 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-14 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响 | 3分/次 | 如砂石材料堆放未分界、场地未硬化、未采取防雨防潮措施等 |  |
|  |  | GSSG2-3-15 | 工程检查中抽测实体质量不合格 | 6分/次 | 指交通主管部门组织的督查或项目法人组织的正式检查 |  |
|  |  | GSSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 如水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层不够等 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2） | 质量管理、进度管理（满分50，扣完为止。行为代码GSSG2-3） | GSSG2-3-17 | 因施工原因发生一般质量责任事故 | 15分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-18 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的 | 5分/次 | 被项目法人或交通主管部门发现有质量问题并要求整改，整改不合格的 |  |
|  |  | GSSG2-3-19 | 施工现场管理混乱 | 2分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-20-1 | 内业资料不规范 | 1分 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-21-1 | 工地试验室设备未及时按要求检定 | 0.5分/台（套） |  |  |
|  |  | GSSG2-3-21-2 | 工地试验室相关台帐记录不齐全 | 2分 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-21-3 | 工地试验室设备种类、数量不满足项目需要 | 3分 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-22 | 试验检测数据或内业资料虚假 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-23 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 | 1分/延迟十日 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-24 | 未达到合同约定的质量标准 | 10分 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-25 | 不配合业主进行交工验收 | 3分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-3-26 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务 | 10分 |  |  |
|  | 财务管理（满分10，扣完为止。行为代码GSSG2-4） | GSSG2-4-1 | 财务管理制度不健全 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-4-2 | 财务管理混乱，管理台帐不完备 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-4-3 | 工程变更弄虚作假 | 6分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-4-4 | 虚假计量 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-4-5 | 流动资金不能满足工程建设 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-4-6 | 挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响 | 10分/次 |  |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2） | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GSSG2-5） | GSSG2-5-1 | 因施工企业原因未签订安全生产合同 | 3分 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-2-1 | 操作规程不齐全完善 | 1分 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-2-2 | 未建立安全生产规章制度、操作规程，安全生产规章制度和安全生产保证体系不完善 | 1-3分 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-3 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作 | 3分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-4 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项 | 2分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-6 | 施工现场未建立项目责任制公示牌 | 0.5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-7 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 1分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-8 | 特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-9 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 6分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-10 | 储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理 | 4分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-11 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案 | 4分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-12 | 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理 | 3分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-13 | 两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 3分/次 |  |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2） | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GSSG2-5） | GSSG2-5-14 | 储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口 | 3分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-15 | 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 2分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-16 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-17 | 主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿 | 15分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-18 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用 | 2分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-19 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底 | 2分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-20 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 1分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-21 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 3分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-22 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果 | 2分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-23 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 | 2分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-24 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用 | 2分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-25 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 10分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-26 | 未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产 | 15分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-27 | 使用伪造的安全生产许可证 | 15分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-28 | 多次整改仍然存在安全问题；对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显 | 10分/次 | 被项目法人或交通主管部门发现有安全生产问题并要求整改，整改不合格的 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GSSG2） | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GSSG2-5） | GSSG2-5-29 | 在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区，未报经主管机关核准公告；施工单位擅自扩大安全作业区范围 | 4分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-30 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 |  | ● |
|  |  | GSSG2-5-31 | 未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练 | 2分 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-32 | 发生一般安全生产责任事故 | 16分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-5-33 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险 | 5分/次 |  |  |
|  | 社会责任（满分10，扣完为止。行为代码GSSG2-6） | GSSG2-6-1 | 在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石 | 8分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-6-2 | 施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放 | 2分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-6-3 | 施工中破坏生态环境 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-6-4 | 施工过程中造成水土流失，不进行治理 | 4分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-6-5 | 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 | 3分/次 |  | ● |
|  |  | GSSG2-6-6 | 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务 | 10分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-6-7 | 乱占土地、草场 | 3分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-6-8 | 临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-6-9 | 未按要求签订廉政合同 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GSSG2-6-10 | 违反廉政合同 | 5分/人次 |  |  |
|  | GSSG2-7-1-1 |  | 施工过程中因施工作业引起扬尘被投诉举报、通报处理的 | 业主通报10分/次 行政主管部门通报15分/次 |  |  |
|  | GSSG2-7-1-2 |  | 施工过程中造成周边道路损坏影响百姓出行被交通运输主管部门处理的 | 5分/次 |  |  |
| 处罚信息（行为代码GSSG3） |  | 处罚信息 （行为代码GSSG3-1-1） | 有下列行为之一的： （1）拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务。 （2）被县（市、区）、设区市交通运输主管部门或所属有关执法机构通报批评。 （3）被设区市交通运输主管部门或所属有关执法机构通报批评。 | 2分/次(在企业总分中扣除) |  |  |
|  |  | 处罚信息 （行为代码GSSG3-1-2） | 有下列行为之一的： （1）省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的。 （2）被省级交通运输主管部门及其执法、管理机构通报批评的。 （3）信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级。 （4）恶意拖欠工程款、材料款被司法机关强制执行，或因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响。 | 5分/次(在企业总分中扣除) |  |  |
| 失信行为信息 |  | 一般失信行为（行为代码GSSG4-1） | 有下列失信行为之一的： （1）在填报信用信息基本情况和投标活动中提供虚假资料，影响招标正常工作的。 （2）在建项目履约考核有两个合同项目评为中或者一个合同项目评为差的。 （3）合同项目不能按投标文件中承诺的进度计划和质量目标完成，被招标人或者有关主管部门通报批评的。 （4）合同履行过程中发生违反国家有关规定的或者发生超出招标文件规定范围未经招标人批准的分包行为。 （5）在建项目发生一般质量责任事故两次以上的。 （6）发生违反廉政合同的行为，按《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》应当降低信用等级至B级的。 （7）有违法、违规行为，经市级以上交通行政主管部门认定的、被市级以上交通主管部门或所属执法机构通报批评的。 （8）被国务院交通运输主管部门通报批评。 （9）法律法规规定的其他一般失信行为。 | 不得高于B级(企业评分应当低于85分) |  |  |
|  |  | 较重失信行为（行为代码GSSG4-2） | 有下列失信行为之一的： （1）在投标活动中有弄虚作假或者其它性质较为严重的违规行为，经有关行政主管部门认定的。 （2）被确定中标后，未经招标人同意放弃中标的。 （3）在建项目履约考核有三个合同项目（次）评为中或者两个不同合同项目评为差的或者一个合同项目（次）评为中且另一个合同项目（次）评为差的。 （4）将合同的全部或者部分权利和义务转包给其他主体享有和承担的。 （5）项目试验检测资料弄虚作假或者计量资料严重不实的。 （6）在建项目发生较大质量责任事故的。 （7）有违法、违规行为，经市级以上交通行政主管部门认定的、被市级以上交通主管部门或所属执法机构通报批评未按要求进行整改的。 （8）在项目实施过程中存在拖欠分包人项目款和农民工工资查证属实的。 （9）在项目实施过程中有造成生态环境破坏和违法占用土地行为的。 （10）在项目变更设计中弄虚作假的。 （11）在项目实施过程中存在不按规定签订劳动合同被投诉且查证属实的。 （12）发生违反廉政合同的行为，按《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》应当降低信用等级至B级的。 （13）缺乏事实依据、捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意投诉的。 （14）其他有较大影响的失信行为。 | 不得高于C级(企业评分应当低于75分) |  |  |
|  |  | 严重失信行为（行为代码GSSG4-3） | 有下列失信行为之一的： （1）超越资质等级承揽工程。 （2）出借资质，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程。 （3）借用他人资质证书承揽工程。 （4）与招标人或与其他投标人串通投标。 （5）投标中有行贿行为。 （6）因违反法律、法规、规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标。 （7）将中标合同转让。 （8）将合同段全部工作内容肢解后分别分包。 （9）发生重大质量或重大及以上安全生产责任事故。 （10）经执法机构鉴定合同段工程质量不合格,或施工管理综合评价为差。 （11）被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪。 （12）有严重违法行为，经省级以上交通行政主管部门及其执法机构认定的。 （13）被省级以上有关主管部门认定为严重失信行为实施联合惩戒的。 | 直接定为D级 |  |  |
| 安全生产更严措施规定 |  | 行为代码GSSG5-1 | 发生一般安全责任事故的 | 履约考核结果评定不得高于“中”，信用评价不得高于A |  |  |
|  |  | 行为代码GSSG5-2 | 发生较大安全责任事故的 | 履约考核结果评定为“差”，信用评价不得高于B |  |  |
|  |  | 行为代码GSSG5-3 | 发生重大及特别重大安全责任事故的 | 履约考核结果评定为“差”，信用评价不得高于C |  |  |
| 评定内容 |  | 行为代码 | 表彰奖励类荣誉信息（良好行为） | 行为等级和加分标准 | 条文说明 | 备注 |
| 荣誉信息（行为代码GSSG6，累计最高为1.5分） |  | GSSG6-1 | 所承担的公路水运工程项目获得国家级奖项 | 加1分 | 于获奖当年加分一次，获多个奖项只计一项 |  |
|  |  | GSSG6-2 | 所承担的公路水运工程项目获得省级奖项 | 加0.5分 | 于获奖当年加分一次，获多个奖项只计一项，且与GSSG4-1-1不得同时加分 |  |
|  |  | GSSG6-3 | 在我省信息系统中备案的在建项目履约过程中因表现良好、安全生产无事故或管理规范等原因受到部、省级部门通报表扬 | 加1分 | 于受表扬当年加分一次，获多个表扬只计一项 |  |
|  |  | GSSG6-4 | 在我省信息系统中备案的在建项目履约过程中因表现良好、安全生产无事故或管理规范等原因受到省、市交通主管部门通报表扬 | 加0.5分 | 于受表扬当年加分一次，获多个表扬只计一项，且与GSSG4-2-1不得同时加分 |  |
|  |  | GSSG6-5 | 在抢险救灾、应急保障、国防战备等任务中受到省部级以 上行政机关表彰的 | 加1分 | 于受表扬当年加分一次，获多个表扬只计一项，且与GSSG4-2-1、GSSG4-2-2不得同时加分 |  |
|  |  | GSSG6-6 | 所承担的公路水运工程项目获得部级品质工程示范项目认定的 | 加1分 | 于认定当年加分一次，获多个奖项只计一项 |  |
|  |  | GSSG6-7 | 所承担的公路水运工程项目获得省级品质工程示范项目认定的 | 加0.5分 | 于认定当年加分一次，获多个奖项只计一项，且与GSSG4-4-1不得同时加分 |  |

备注：1、履约行为检查一般每季度开展一次，一种行为在同次检查中原则上不重复扣分。检查结果以正式书面文件为准。

2、本标准中轻微过失行为指未对招投标活动产生严重危害、未对项目工程产生永久性缺陷、未造成工程实施失控、未产生不良影响的失信行为。可被认定为轻微过失的失信行为详见上表备注栏标注“●”。

3、评价周期内在建项目履约考核有中或差的将按本标准扣除企业总得分。本标准中其它行为（行为代码GSSG4）为加分项目，加分后总分高于100的按100计，具体计算方法见江苏省公路水运施工企业信用行为评价计算方法。

4、加分项限本省交通项目。

## 附2江苏省公路水运施工企业信用行为评价计算方法

一、项目评价：

企业投标行为评价得分：，其中，i为投标失信行为数量，Ai为投标失信行为对应的扣分标准。

企业履约行为信用评价得分：，其中，i为履约失信行为数量，Bi为履约失信行为对应的扣分标准。

二、综合评价：

企业投标行为评价得分和履约行为评价得分计算方法，按加权平均分计分法计算。

投标行为评价得分：

（i为施工企业在不同合同段合同额，Ti为施工企业在某合同段投标行为信用评价得分）

算例：企业6次投标行为评价分为90、90、95、85、98、99，其合同段合同额分别为1亿元、2亿元、3亿元、1亿元、4亿元、5亿元，则：企业投标行为分：

T＝（1×90+2×90+3×95+1×85+4×98+5×99）/（1+2+3+1+4+5）=95.4。

履约行为评价得分：

（i为施工企业在不同合同段的合同额，Li为施工企业在某合同段履约行为信用评价得分值）

算例：企业共有4个合同项目，履约行为分分别为100、90、100、80，其合同段合同额分别为2亿元、3亿元、4亿元、1亿元，则：企业履约评价分L＝（2×100＋3×90＋4×100＋1×80）/（2＋3＋4＋1）＝95。

施工企业的综合评分：

企业投标行为评价得分为T，企业履约行为评价得分为L，Qi为其他行为对应扣分，当存在Qi其他行为对应扣分时，不得加分。加分后总分超过100分的，得分最高为100分。a、b为评分系数，当评价周期内企业在我省只存在投标行为评价时，a＝1，b＝0；当企业在我省只存在履约行为评价时，a＝0，b＝1；当企业在我省同时存在投标行为评价和履约行为评价时，a＝0.2，b＝0.8。

投标行为评价得分和履约行为评价得分计算方法中，合同额超过10亿元的项目，按10亿元计。信用评价综合得分应当与信用等级相匹配，以信用等级优先，得分与等级相对应。

## 附3江苏省公路水运工程施工企业投标信用分计算方法

评标办法采用综合评分方法进行评标的施工项目，其投标信用分Y计算方法如下（X为信用分满分值，Y为企业在本次投标活动中的信用分值，Z为企业最近一次信用等级评定分值）：

（一）信用等级为AA级的企业，信用分为X分；

（二）信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算：

Y=0.15X*Z-8510+0.8X

无评定分值的A级企业，Z按85计算；暂定A企业，Z按85计算（下同）。

（三）信用等级为B级的企业，信用分为0.65X～0.8X分，具体按下列公式进行计算：

Y=0.15X*Z-7510+0.65X

无评定分值的B级企业，Z按70计算（下同）。

（四）信用等级为C级的企业，信用分为0.45X～0.6X分，具体按下列公式进行计算：

Y=0.15X*Z-6015+0.45X

无评定分值的C级企业，Z按50计算（下同）。

评标办法采用经评审的最低投标价法和合理低价法进行评标的施工项目，其投标信用分Y计算方法如下：

（一）信用等级为AA级的企业，信用分为X分；

（二）信用等级为A级的企业，信用分为0.7X～0.9X分，具体按下列公式进行计算：

Y=0.2X*Z-8510+0.7X

（三）信用等级为B级的企业，信用分为0.5X～0.7X分，具体按下列公式进行计算：

Y=0.2X*Z-7510+0.5X

（四）信用等级为C级的企业，信用分为0.2X～0.4X分，具体按下列公式进行计算：

Y=0.2X*Z-6015+0.2X