
附件1
江苏省公路危旧桥梁排查方法
公路危旧桥梁排查工作是一项工作量大、技术要求较高的系统工作。为确保我省公路危旧桥梁排查工作高效有序推进，初步拟定了对应排查方法如下：
一、资料收集整理与分析
桥梁管养相关单位收集以下技术资料：
（一）桥梁结构施工图设计文件；
（二）桥梁结构交竣工验收材料；
（三）桥梁大中修技术资料；
（四）桥梁结构监测技术资料；
（五）桥梁近5年定期检查报告；
（六）桥梁近5年特殊或专项检查报告；
（七）在管线路区域近3年交通调查数据；
（八）在管线路区域近3年超载监测数据；
（九）地区气候、水文等其他相关技术资料。
桥梁管养相关单位根据结构设计参数、公路桥梁技术状况、病害情况、服役年龄、服役性能发展趋势、桥梁区域服役环境评估等因素，拟定危旧桥梁的初步清单。
二、现场核查
以初步拟定的危旧桥梁清单为依据，桥梁管养相关单位安排技术人员进行桥梁现场专项核查工作，确保清单桥梁100%现场到达。现场核查内容主要包括：
（一）桥梁结构设计参数是否准确；
（二）桥梁技术状况评定结果是否得当；
（三）桥梁所在线路交通组成是否具有显著重载特征；
（四）护栏、伸缩缝等附属设施安全工作性能是否不足；
（五）桥梁现场是否显著存在车船撞击等安全风险；
（六）其他根据资料分析确定需要核查的内容。
三、危旧桥梁清单核定与上报
依据资料分析和现场核查结果进行危旧桥梁清单核定与上报工作。根据核查结果拟定结构改造初步方案及资金预算。
对于危旧桥梁核定过程中存在技术难度的工作，对应工作可由第三方技术服务单位提供支持，以确保核查清单的准确完整。
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附件2

江苏省公路危旧桥梁排查明细表
单位名称（盖章）：                                                                         填报日期：              
	桥梁名称
	桥梁代码
	线路情况
	结构类型
	桥梁长度
	跨径分类
	设计荷载
	通车时间
	通航等级
	防撞设施
	管养性质
	2020年技术状况等级
	申报类别
	拟改造方案
	资金投入（万元）
	计划改造时间
	申报说明

	
	
	线路号
	线路等级
	上部结构
	下部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


负责人（签字）：                 填表人（签字）：                  联系电话：
说明：
1. 跨径分类指按桥梁跨径划分特大桥、大桥、中桥和小桥等四类。
1. 防撞设施按照硬防护、软防护和无防护三类填写；
3、管养性质按照管养单位区分，并按照下列序号填写：
（1）——高速公路管养；
（2）——普通国道管养；
（3）——普通省道管养；
（4）——农村公路管养。
4、申报类别按照下列序号填写：
（1）——技术状况较差桥梁；
（2）——承载能力适应性不足桥梁；
（3）——结构存在缺陷桥梁；
（4）——其他适应性不足桥梁；
（5）——专项行动涉及桥梁。
5、拟改造方案按以下四类情形填写：拆除改建、维修加固、增设防撞设施、其他。
6、计划改造时间指危旧桥梁改造工程的计划开工年份。
7、申报说明指根据对桥梁排查的实际情况进行详细说明。


附件3
江苏省公路危旧桥梁5年改造任务汇总表
	填表单位（盖章）：
	
	单位：座数

	
	合计
	高速公路
	普通国道
	普通省道
	农村公路

	合计
	
	
	
	
	

	2021年
	
	
	
	
	

	2022年
	
	
	
	
	

	2023年
	
	
	
	
	

	2024年
	
	
	
	
	

	2025年
	
	
	
	
	

	预计完成工作目标情况
	-
	填写2020年底存量四、五类桥梁改造情况；一、二类桥梁占比情况
	填写2020年底存量四、五类桥梁改造情况；一、二类桥梁占比情况
	填写2020年底存量四、五类桥梁改造情况；一、二类桥梁占比情况
	填写2020年底存量四、五类桥梁改造情况；四、五类桥梁占比情况


负责人（签字）：			         填表人（签字）：			         联系电话：说明：1.2021年数据应填写2021年实际计划改造任务数。
2.预计完成工作目标情况，按照表格内要求，以文字形式描述完成上述任务量后本地区的桥梁状况。

附件4
	202X年公路危旧桥梁改造进展情况统计表

	单位名称（盖章）：
	
	填报日期：

	
	总计
	国省道
	农村公路

	总计
	完成工程量
	座数
	1
	
	
	

	
	
	延米数
	2
	
	
	

	
	完成投资
（万元）
	总投资
	3
	
	
	

	
	
	中央投资
	4
	
	
	

	车购税安排项目
	202X年计划安排
	计划下达工程量
	座数
	5
	
	
	

	
	
	
	延米数
	6
	
	
	

	
	
	完成工程量
	座数
	7
	
	
	

	
	
	
	延米数
	8
	
	
	

	
	
	计划下达资金量
	总投资
	9
	
	
	

	
	
	
	中央投资
	10
	
	
	

	
	
	
	地方自筹
	11
	
	
	

	
	
	完成资金量
	总投资
	12
	
	
	

	
	
	
	中央投资
	13
	
	
	

	
	
	
	地方自筹
	14
	
	
	

	
	202X年完成的其他跨年度计划项目
	完成工程量
	座数
	15
	
	
	

	
	
	
	延米数
	16
	
	
	

	
	
	完成投资
（万元）
	总投资
	17
	
	
	

	
	
	
	中央投资
	18
	
	
	

	省内自行安排项目
	其中：202X 年投资项目
	完成工程量
	座数
	19
	
	
	

	
	
	
	延米数
	20
	
	
	

	
	
	完成投资（万元）
	21
	
	
	

	
	202X年完成的跨年度计划项目
	完成工程量
	座数
	22
	
	
	

	
	
	
	延米数
	23
	
	
	

	
	
	完成投资（万元）
	24
	
	
	

	负责人（签字）：
	填表人（签字）：
	
	联系电话：
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