附件1

江苏省公路危旧桥梁排查方法

公路危旧桥梁排查工作是一项工作量大、技术要求较高的系统工作。为确保我省公路危旧桥梁排查工作高效有序推进，初步拟定了对应排查方法如下：

一、资料收集整理与分析

桥梁管养相关单位收集以下技术资料：

（一）桥梁结构施工图设计文件；

（二）桥梁结构交竣工验收材料；

（三）桥梁大中修技术资料；

（四）桥梁结构监测技术资料；

（五）桥梁近5年定期检查报告；

（六）桥梁近5年特殊或专项检查报告；

（七）在管线路区域近3年交通调查数据；

（八）在管线路区域近3年超载监测数据；

（九）地区气候、水文等其他相关技术资料。

桥梁管养相关单位根据结构设计参数、公路桥梁技术状况、病害情况、服役年龄、服役性能发展趋势、桥梁区域服役环境评估等因素，拟定危旧桥梁的初步清单。

二、现场核查

以初步拟定的危旧桥梁清单为依据，桥梁管养相关单位安排技术人员进行桥梁现场专项核查工作，确保清单桥梁100%现场到达。现场核查内容主要包括：

（一）桥梁结构设计参数是否准确；

（二）桥梁技术状况评定结果是否得当；

（三）桥梁所在线路交通组成是否具有显著重载特征；

（四）护栏、伸缩缝等附属设施安全工作性能是否不足；

（五）桥梁现场是否显著存在车船撞击等安全风险；

（六）其他根据资料分析确定需要核查的内容。

三、危旧桥梁清单核定与上报

依据资料分析和现场核查结果进行危旧桥梁清单核定与上报工作。根据核查结果拟定结构改造初步方案及资金预算。

对于危旧桥梁核定过程中存在技术难度的工作，对应工作可由第三方技术服务单位提供支持，以确保核查清单的准确完整。

附件2

江苏省公路危旧桥梁排查明细表

单位名称（盖章）：                                                                         填报日期：

| 桥梁名称 | 桥梁代码 | 线路情况 |  | 结构类型 |  | 桥梁长度 | 跨径分类 | 设计荷载 | 通车时间 | 通航等级 | 防撞设施 | 管养性质 | 2020年技术状况等级 | 申报类别 | 拟改造方案 | 资金投入（万元） | 计划改造时间 | 申报说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 线路号 | 线路等级 | 上部结构 | 下部结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人（签字）：                 填表人（签字）：                  联系电话：

说明：

- 跨径分类指按桥梁跨径划分特大桥、大桥、中桥和小桥等四类。

- 防撞设施按照硬防护、软防护和无防护三类填写；

3、管养性质按照管养单位区分，并按照下列序号填写：

（1）——高速公路管养；

（2）——普通国道管养；

（3）——普通省道管养；

（4）——农村公路管养。

4、申报类别按照下列序号填写：

（1）——技术状况较差桥梁；

（2）——承载能力适应性不足桥梁；

（3）——结构存在缺陷桥梁；

（4）——其他适应性不足桥梁；

（5）——专项行动涉及桥梁。

5、拟改造方案按以下四类情形填写：拆除改建、维修加固、增设防撞设施、其他。

6、计划改造时间指危旧桥梁改造工程的计划开工年份。

7、申报说明指根据对桥梁排查的实际情况进行详细说明。

附件3

江苏省公路危旧桥梁5年改造任务汇总表

| 填表单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：座数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 高速公路 |  | 普通国道 | 普通省道 | 农村公路 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计完成工作目标情况 | - | 填写2020年底存量四、五类桥梁改造情况；一、二类桥梁占比情况 |  | 填写2020年底存量四、五类桥梁改造情况；一、二类桥梁占比情况 | 填写2020年底存量四、五类桥梁改造情况；一、二类桥梁占比情况 | 填写2020年底存量四、五类桥梁改造情况；四、五类桥梁占比情况 |  |

负责人（签字）：			         填表人（签字）：			         联系电话：说明：1.2021年数据应填写2021年实际计划改造任务数。

2.预计完成工作目标情况，按照表格内要求，以文字形式描述完成上述任务量后本地区的桥梁状况。

附件4

| 202X年公路危旧桥梁改造进展情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |
|  |  |  |  |  | 总计 | 国省道 | 农村公路 |
| 总计 |  | 完成工程量 | 座数 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 延米数 | 2 |  |  |  |
|  |  | 完成投资 （万元） | 总投资 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中央投资 | 4 |  |  |  |
| 车购税安排项目 | 202X年计划安排 | 计划下达工程量 | 座数 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 延米数 | 6 |  |  |  |
|  |  | 完成工程量 | 座数 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 延米数 | 8 |  |  |  |
|  |  | 计划下达资金量 | 总投资 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 中央投资 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 地方自筹 | 11 |  |  |  |
|  |  | 完成资金量 | 总投资 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 中央投资 | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 地方自筹 | 14 |  |  |  |
|  | 202X年完成的其他跨年度计划项目 | 完成工程量 | 座数 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 延米数 | 16 |  |  |  |
|  |  | 完成投资 （万元） | 总投资 | 17 |  |  |  |
|  |  |  | 中央投资 | 18 |  |  |  |
| 省内自行安排项目 | 其中：202X 年投资项目 | 完成工程量 | 座数 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 延米数 | 20 |  |  |  |
|  |  | 完成投资（万元） |  | 21 |  |  |  |
|  | 202X年完成的跨年度计划项目 | 完成工程量 | 座数 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | 延米数 | 23 |  |  |  |
|  |  | 完成投资（万元） |  | 24 |  |  |  |
| 负责人（签字）： |  |  | 填表人（签字）： |  |  | 联系电话： |  |