2014年1~7月份全省综合交通基础设施建设稳步推进

1~7月份，全省公铁水空交通基础设施建设完成投资418.3亿元，为年度计划的58.5%，同比增长7.2%。其中，公路建设完成投资206.6亿元，为年度计划的61.1%，同比下降2.3%。高速公路在建规模与去年同期相比有较大回落，投资额下降较为明显。水运建设完成投资118.9亿元，为年度计划的60.5%，同比下降7.5%。长江南京以下12.5米深水航道一期工程建成交工，投资额同比下降较多。铁路建设完成投资65.4亿元，为年度计划的43.6%，同比增长近2倍。机场建设完成投资27.5亿元，为年度计划的89.5%，同比下降4.0%。