2015年1~2月全省综合交通基础设施建设有序推进

1~2月份，全省公铁水空交通基础设施建设完成投资36.5亿元，为年度计划的4.7%，同比下降4.3%。其中，全省公路建设完成投资11.9亿元，为年度计划的3.9%，同比下降3.7%。水运建设完成投资9.6亿元，为年度计划的5.4%，同比下降40.8%。铁路建设完成投资13.4亿元，为年度计划的4.8%，同比增长91.9%。机场建设完成投资1.5亿元，为年度计划的10.0%，同比下降40.0%。