附件

苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程总概算变化对比表

| 序号 | 单项工程或费用名称 | 初设概算(万元) | 调整概算(万元) | 费用增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016.10月 | 2020.01月 | (万元) |
| 一 | 工程费用 | 58443.84 | 50367.80 | -8076.04 |
| (一) | 18#泊位 | 42879.54 | 50367.80 | 7134.27 |
| 1 | 长江泊位码头 | 6012.52 | 7541.54 | 1529.02 |
| 2 | 引桥 | 369.11 | 472.76 | 103.65 |
| 3 | 港池泊位 | 1605.80 | 2207.55 | 601.75 |
| 4 | 堤防 | 2794.80 | 3780.09 | 985.29 |
| 5 | 陆域形成及地基处理 | 1660.61 | 2778.50 | 1117.89 |
| 6 | 道堆 | 3847.85 | 6441.53 | 2593.68 |
| 7 | 工艺设备 | 20705.19 | 20705.19 | 0.00 |
| 8 | 生产及辅助建筑物 | 353.99 | 353.99 | 0.00 |
| 9 | 供电及照明 | 3284.11 | 3284.11 | 0.00 |
| 10 | 通信 | 312.73 | 312.73 | 0.00 |
| 11 | 控制 | 402.42 | 402.42 | 0.00 |
| 12 | 给排水、消防 | 929.53 | 929.53 | 0.00 |
| 13 | 环保 | 50.42 | 50.42 | 0.00 |
| 14 | 暖通 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| 15 | 绿化 | 142.40 | 142.40 | 0.00 |
| 16 | 助导航设施 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 17 | 疏浚挖泥 | 479.51 | 682.50 | 202.99 |
| 18 | 临时工程 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| (二) | 港外堆场 | 15564.30 | 0.00 | -15564.30 |
| 1 | 陆域形成及地基处理 | 1712.45 |  | -1712.45 |
| 2 | 道堆 | 4534.01 |  | -4534.01 |
| 3 | 工艺设备 | 3239.88 |  | -3239.88 |
| 4 | 生产及辅助建筑物 | 1032.77 |  | -1032.77 |
| 5 | 供电及照明 | 1319.60 |  | -1319.60 |
| 6 | 通信 | 634.21 |  | -634.21 |
| 7 | 控制 | 1540.71 |  | -1540.71 |
| 8 | 给排水、消防 | 1370.12 |  | -1370.12 |
| 9 | 暖通 | 39.35 |  | -39.35 |
| 10 | 绿化 | 91.20 |  | -91.20 |
| 11 | 临时工程 | 50.00 |  | -50.00 |
|  |  |  |  | 0.00 |
| 二 | 其他费用 | 5556.05 | 3990.27 | -1565.78 |
| 1 | 建设单位经费 | 588.91 | 972.38 | 383.47 |
| 2 | 监理费 | 720.27 | 218.00 | -502.27 |
| 3 | 施工期环境监测费 | 220.00 | 220.00 | 0.00 |
| 4 | 联合试运转费 | 71.84 | 62.12 | -9.72 |
| 5 | 前期工作费 | 429.68 | 547.3 | 117.62 |
| 6 | 生产职工培训费 | 113.40 | 83.40 | -30.00 |
| 7 | 办公和生活家具购置费 | 94.50 | 69.50 | -25.00 |
| 8 | 勘察设计费 | 2672.83 | 1300.00 | -1372.83 |
|  | 扫海费 |  | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 初步设计审查费 | 31.18 | 29.80 | -1.38 |
| 10 | 工程保险费 | 176.39 | 151.10 | -25.29 |
| 11 | 招标代理费 | 109.17 | 98.28 | -10.89 |
| 12 | 施工图审图费 | 117.60 | 45.60 | -72.00 |
|  | 水域使用金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 造价咨询及审计费 | 164.58 | 147.09 | -17.49 |
| 14 | 生态补偿费 | 45.70 | 45.70 | 0.00 |
| 三 | 预留费用 | 3217.69 | 1902.53 | -1315.16 |
| 1 | 基本预备费 | 3217.69 | 1902.53 | -1315.16 |
| 四 | 土地征用费 | 24128.00 | 23356.00 | -772.00 |
| 五 | 建设期贷款利息 | 2554.99 | 2218.32 | -336.67 |
|  | 总计 | 94254.56 | 81834.92 | -12419.64 |
|  |  | 94254.56 |  | -13.18% |