附件：

南通港小庙洪上延航道工程总概算表

| 序号 | 单位工程 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 概算表编号 |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标(万元) | （%） |
| 一 |  | 第一部分 工程费用 | 140573.73 | 0.00 | 239.38 | 286.05 | 141099.16 |  |  |  | 88.11 |
| 1 |  | 疏浚工程 | 109996.46 |  |  |  | 109996.46 | 万m3 | 2501.80 | 43.97 | 68.69 |
| 1.1 | 附表1 | DF段4500耙吸船绕外海外抛 | 425.90 |  |  |  | 425.90 | 万m3 | 3.80 | 112.08 |  |
| 1.2 | 附表2 | FG'段绞吹上滩 | 6567.71 |  |  |  | 6567.71 | 万m3 | 126.40 | 51.96 |  |
| 1.3 | 附表3 | G'Y1段绞吸直吹 | 38770.26 |  |  |  | 38770.26 | 万m3 | 843.60 | 45.96 |  |
| 1.4 | 附表4 | Y1Y3段绞吸直吹 | 64232.60 |  |  |  | 64232.60 | 万m3 | 1528.00 | 42.04 |  |
| 2 | 附表5 | 助航工程 | 153.09 | 0.00 | 239.38 | 286.05 | 678.52 | 项 | 1.00 | 678.52 | 0.42 |
| 3 | 附表6 | 维护疏浚(试通航期1年） | 14023.17 |  |  |  | 14023.17 | 万m3 | 393.80 | 35.61 | 8.76 |
| 4 | 附表7 | 围埝工程 | 15699.01 |  |  |  | 15699.01 | m | 21820.00 | 0.72 | 9.80 |
| 5 |  | 临时工程 | 702.00 |  |  |  | 702.00 | 项 | 1.00 | 702.00 | 0.44 |
| 5.1 |  | 排水工程 | 270.00 |  |  |  | 270.00 | 座 | 9.00 | 30.00 |  |
| 5.2 |  | 其他临时措施 | 300.00 |  |  |  | 300.00 | 项 | 1.00 | 300.00 |  |
| 5.3 |  | 环保措施 | 132.00 |  |  |  | 132.00 | 项 | 1.00 | 132.00 |  |
| 二 |  | 第二部分 其他费用 |  |  |  |  | 11417.78 |  |  |  | 7.13 |
| 1 |  | 建设用海及补偿费 |  |  |  |  | 1376.29 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 建设用海 |  |  |  |  | 115.67 | 公顷 | 642.62 | 0.18 |  |
| 1.2 |  | 生态补偿 |  |  |  |  | 1260.62 |  |  |  |  |
| 2 |  | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 940.91 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 建设单位经费 |  |  |  |  | 940.91 |  |  |  |  |
| 3 |  | 前期工作费 |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 4 |  | 勘察设计费 |  |  |  |  | 4675.33 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 勘察费 |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 设计费 |  |  |  |  | 3885.53 |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 设计文件第三方技术咨询费 |  |  |  |  | 369.79 |  |  |  |  |
| 4.4 |  | 其他 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 5 |  | 监理费 |  |  |  |  | 2266.66 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 建设工程监理费 |  |  |  |  | 2146.66 |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 施工期环境监理 |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 研究试验费 |  |  |  |  | 450.00 |  |  |  |  |
| 7 |  | 招标费 |  |  |  |  | 99.52 |  |  |  |  |
| 8 |  | 验收前相关费 |  |  |  |  | 323.68 |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 扫海费 |  |  |  |  | 231.20 | km2 | 23.12 | 10.00 |  |
| 8.2 |  | 测量费 |  |  |  |  | 92.48 | km2 | 46.24 | 2.00 |  |
| 9 |  | 审计费 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 10 |  | 施工监测费 |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |
| 11 |  | 工程保险费 |  |  |  |  | 85.40 |  |  |  |  |
| 三 |  | 第三部分 预备费用 |  |  |  |  | 7625.85 |  |  |  | 4.76 |
| 1 |  | 基本预备费 |  |  |  |  | 7625.85 |  |  |  |  |
| 四 |  | 第四部分 建设期利息 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 五 |  | 总概算 |  |  |  |  | 160142.78 |  |  |  | 100.0 |